Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 marca 2004r.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- Kontrola realizacji inwestycji za 2003r.

- Analiza windykacji należności podatkowych za 2003r.

- Przygotowanie propozycji do planu pracy na 2004r.

- Sprawy różne.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała Przewodnicząca Komisji Irena Miosga witając radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 1.

Skarbnik poinformowała, że nie będzie mogła przedstawić do kontroli wszystkich wymaganych dokumentów oraz danych liczbowych za 2003r., gdyż od połowy stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzana jest kontrola przez inspektorów RIO w Opolu, i wszystkie dokumenty znajdują się u osób kontrolujących. Kontrola będzie trwała do końca marca br.

Skarbnik przedstawiła plan inwestycji na 2003r. oraz wykonanie:

- sieć wodociągowa i przepompownia

Malichów-Kocury – dokumentacja i realizacja	100.000,-	37.319,-

- sieć wodociągowa i przepompownia

Klekotna- dokumentacja i realizacja			  30.000,-	17.219,-

- budowa wiaduktu na drodze powiatowej

Dobrodzień-Rzędowice –dokumentacja

i realizacja							  80.000,-	      437,-

- modernizacja kanalizacji i chodnika

ul. Powstańców Śl. – dokumentacja i

realizacja							  50.000,-	11.665,-

- modernizacja kanalizacji na Osiedlu

Wieczorka w Dobrodzieniu – dokumentacja

i realizacja							  50.000,-	39.260,-

- modernizacja parku miejskiego-

dokumentacja i realizacja				342.600,-	311.285,-

- budowa sali gimnastycznej przy

budynku Szkoły Podstawowej w

Dobrodzieniu – realizacja				900.000,-	785.913,-

- modernizacja ul. Leśnej w Turzy			200.000,-	190.014,-

- wykup gruntu						    3.000,-	    2.051,-

- zakup 2 zestawów komputerowych

dla ZEASiP Dobrodzień					    8.010,-	    8.003,-

- dofinansowanie zakupu karetki pogotowia

ratunkowego dla ZOZ w Oleśnie			  22.000,-	         -

- zakup komputera i faxu dla sekretariatu

Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu		    4.000.-	     2.080,-

- zakup pieca c.o. dla Urzędu Miasta

i Gminy Dobrodzień 					  13.000,-	   11.500,-

- zakup pompy pływającej „Niagara”			    2.400,-	      2.400,-

- zakup komputera przenośnego				    7.000,-	      6.991,-

Radna Kasprzyk zapytała na kiedy planowane jest zakończenie prac w parku miejskim? Są puste przestrzenie bez nasadzeń, a jedna skarpa – zbocze jest zniszczone.

Burmistrz wyjaśniła, że alejki będą zrobione, nasadzenia zieleni również. Dzisiaj o godz. 1500 planowane jest spotkanie z wykonawcami i te sprawy będą uzgadniane. Również dzisiaj jest umówiona z przyszłymi pracownikami, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie zieleni. Kilka osób złożyło wnioski o przyjęcie do tej pracy,  wybrane zostały 3 osoby, z czego 1 miałaby pracować na pełnym etacie , a 2 na pół etatu. Dodatkowo planuje się przyjęcie do pracy przy zieleni osoby z biura pracy, z prac interwencyjnych – gmina otrzyma na zatrudnienie jednej osoby ok. 550,- zł miesięcznie.

Radna Kasprzyk zapytała czy te osoby będą zajmowały się tylko parkiem, czy pozostałą zielenię w mieście również ?

Burmistrz odpowiedziała, że do obowiązków tych pracowników będzie należało utrzymanie zieleni w parku, nasadzenia różnego rodzaju kwiatów w parku, w klombach w rynku, utrzymanie w należytym stanie żywopłotów na terenie miasta tj. przy ul. Oleskiej, Powstańców Śl., Piastowskiej. Również ich obowiązkiem będzie wykaszanie trawników w ogródku jordanowskim i w parku.

Radna Kasprzyk stwierdziła, że ZGKiM powinien dla miasta solidnie pracować, po to jest m.in. ten zakład.

Burmistrz dodała, że wszystko zależy od odpowiedzialności pracownika, liczymy, że teraz zieleń będzie lepiej utrzymana, że papierki będą wyzbierane .

Radny Teduła zauważył, że w mieście jest sporo budynków zadbanych, ale jest też sporo rzeczy do zrobienia, a zwłaszcza trzeba zadbać o czystość. Burmistrz powinna koncentrować się na pracach dużych, inwestycjach, a nie na drobnych robotach, czy doglądaniu sprzątania.

Burmistrz przekazała informacje dotyczące budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dobrodzieniu. Zgłoszone są prace dodatkowe, ale jeszcze nie były płacone. Jest propozycja p. Gerlica – wykonawcy robót , który byłby w stanie wykonać prace przy budowie sali w tym roku, ale z uwagi na przyznane środki z Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu , prace powinny być wykonywane zgodnie z harmonogramem..

Radny Teduła zapytał o sprawę odwołania dotyczącego usterek na krytej pływalni?

Burmistrz wyjaśniła, że 15 marca br. odbyła się rozprawa na której doszło do ugody pomiędzy wykonawcą Canada Dom ,a Urzędem Miasta i Gminy.  Gmina otrzyma 24.966,30 zł odszkodowania i zobowiązała się, że w ramach tych środków wyremontuje usterki na pływalni – musi być wymieniona izolacja rur wentylacyjnych.

Radny Włodarz zapytał czy inspektor nadzoru był obecny na sali podczas rozprawy?

Burmistrz odpowiedziała, że nie, gdyż nie był wzywany.

Radny Włodarz stwierdził, iż nie było nikogo w gminie, żeby inspektorowi nadzoru wytknął jego błędy.

Radny Teduła zapytał o III etap budowy obwodnicy.

Burmistrz wyjaśniła, że odbyło się spotkanie. Wziął w nim udział dyrektor Pustelnik, który próbował przekonać p. Feliksa, ale p. Feliks na żadne warunki się nie zgodził.

Radna Miosga zgłosiła sprawę niedrożności rowu przy rozgałęzieniu dróg w kierunku Łagiewnik Małych, obok restauracji p. Brola „Pod Dębami”.

Zapytała o sprawę remontu Urzędu.

Burmistrz odpowiedziała, że tynkowanie budynku zostało zakończone, remont instalacji telefonicznej jest na ukończeniu, a od poniedziałku zaczyna się  malowanie pomieszczeń Urzędu.

Radny Teduła zwrócił się z zapytaniem o remont pomieszczenia w którym mieścić się będzie Izba Pamięci w Dobrodzieniu?

Burmistrz wyjaśniła, że prace remontowe posuwają się do przodu. Najpierw była decyzja, że wyremontowane zostaną pomieszczenia na strychu w budynku Urzędu, ale przystosowanie wymagałoby dużego nakładu finansowego i z tej możliwości zrezygnowano. Zdecydowaliśmy, że wyremontujemy pomieszczenia w budynku naprzeciw kościoła za kwotę 15.000 zł

Punkt 2.

Skarbnik poinformowała, że egzekucje podatkowe prowadzone są na bieżąco, ale ze ściąganiem należności bywa różnie. W związku z zadłużeniem RSP „Jedność” w upadłości na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Trudno jest jednak odzyskać długi.

Zaległości są również w płatnościach ryczałtów od działalności gospodarczej rzemieślników, egzekucje prowadzi Urząd Skarbowy.

Skarbnik przedstawiła analizę zaległości podatkowych

Lp. 	Nazwa podatku				kwota			ilość zaległych

zaległości		podatników

1. 	podatek rolny j.gu				 71.393,-			1

2. 	podatek od nieruchomości j.gu	         252.051,-			7

3.	podatek od nieruchomości od

j.g. nieuspołecznionej			 64.882,-

4.	podatek rolny od j.g nieuspoł.		 15.964,-		         108

5.	podatek leśny od j.g. nieuspoł.		      409,-

6.	podatek od środków transportu

j.g nieuspołecznionej			   9.401,-			 31

7.	podatek od działalności gospod.

8.	osób fizycznych , opłacany w

formie karty podatkowej			 70.194,-		 brak danych

pobór podatku

przez US

Radny Włodarz stwierdził, że ważnym tematem byłoby zapoznanie się z terminami rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, czy w razie niedotrzymania terminów zostały naliczone kary umowne, ale skoro w Urzędzie przeprowadzana jest kontrola przez inspektorów RIO musimy od tego odstąpić.

Skarbnik powiedziała, że po kontroli postara się przedstawić wyniki omawianego tematu, gdyż te sprawy podlegają kontroli.

Punkt 3.

Członkowie komisji zaproponowali następujące tematy do planu pracy komisji na 2004r.

- Kontrola wykonania budżetu za 2003r.

- Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

- Analiza wykonania budżetu w okresach kwartalnych 2004r.

- Udział członków komisji w przetargach organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy.

- Kontrola przebiegu inwestycji i remontów pod względem merytorycznym i finansowym.

- Kontrola działalności finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

- Kontrola działalności finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

- Kontrola działalności finansowej OSP Dobrodzień.

- Kontrola działalności Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

- Dokonywanie doraźnych kontroli zleconych przez Radę Miejską.

Punkt 4.

Członkowie komisji zgłaszali zapytania i interpelacje na bieżąco do omawianych tematów.

Przewodnicząca Komisji

Irena  Miosga