Rada Miejska

w Dobrodzieniu

Protokół

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2007 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1.Przebieg realizacji inwestycji i remontów założonych w planie budżetu i planie inwestycyjnym na rok 2007.

2.Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 1.

Pan Dariusz Dykta p.o kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji poinformował o realizacji inwestycji i remontów założonych w planie budżetu i planie inwestycyjnym na rok 2007.

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Dobrodzieniu

Zakres robót:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną gr.14cm – 451,57m2,

- Ocieplenie wewnętrznych ścian piwnic styropianem gr.8cm – 33,88m2,

- Docieplenie wewnętrznych ścian poddasza styropianem gr. 8cm – 68,15m2,

- Docieplenie stropu I piętra wełną mineralną 15cm – 232,59m2,

- Docieplenie stropu poddasza wełną mineralna 16cm – 75,89 m2,

- Wymiana starej stolarki okiennej ( 5 szt.)i drzwi wejściowych,

- Montaż drzwi p. pożarowych na strych – 2m2,

- Budowa murowanych kanałów  wentylacji grawitacyjnej – 40,07m3,

- Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki i obróbek blacharskich- 437,54m2,

- Remont ogrodzenia,

- Przełożenie nawierzchni chodnika przy wejściu – 24,31m2,

- Wykonanie opaski wokół budynku,

- remont instalacji odgromowej - 88m,

- Instalacja zasilania wentylatorów i wymiana opraw oświetlenia wejścia głównego,

Budowa szaletu miejskiego w Dobrodzieniu.

- Ogłoszony został przetarg, nie zgłosił się żaden oferent, inwestycja został przełożona na rok 2008.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Szemrowicach.

- Zlecono wykonanie dokumentacji.

- Złożony wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to wniosek priorytetowy.

Następnie Pan Jan Zajączkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami poinformował o :

- Wykonaniu budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pludrach o długości 2503 mb za wartość przetargową 816 221,30 zł co zostanie dofinansowane w kwocie 468 323,69 zł przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu przy Urzędzie Marszałkowskim.

- Przeprowadzeniu remontu nawierzchni dróg bitumicznych za kwotę przetargową 90 097,00 zł. Prace wykonano masą bitumiczną i emulsją z grysami.

- Dokonaniu stabilizacji gruntu pod drogę na odcinku 350 mb w ciągu ulicy Szemrowickiej w Kocurach za kwotę ofertową 67 893,00 zł.

- Dodatkowym dobudowaniu w 5 miejscowościach punktów świetlnych na istniejącej linii energetycznej – około 70.000 zł (zlecono wykonanie dokumentacji na 5 punktów świetlnych :  Kocury, Główczyce, Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki )

- Remoncie mostu przy ul. Parkowej w Dobrodzieniu.

- Gotowych projektach na kwotę około 80.000 złotych, które planuje się wykonać w II półroczu.

Radny N. Potyka wnioskował o wykonanie oświetlenia w Kopinie i Pile.

Radna I. Miosga  zapytała czy na nawierzchnię remontowanej drogi w Pludrach będzie cos jeszcze dane.

Pan Zajączkowski wyjaśnił, że zostaną nałożone dwie nawierzchnie asfaltu.

Punkt 2.

Skarbnik Miasta i Gminy Aniela Kniejska przedstawiła wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za I półrocze Komisja nie stwierdziła realnego zagrożenia w wykonaniu dochodów na 2007 rok.

Zwrócono uwagę na wielkość zaległości bieżących i z lat ubiegłych, które wynoszą kwotę 651.287,58 złotych oraz  naliczone odsetki od zaległości w wysokości 341.567,00 złotych.

Główne zaległości stanowią zaległości od osób prawnych zarówno w podatku rolnym jak i od nieruchomości.

Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że na wszystkie zaległe kwoty zostały sporządzone upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI :

Wykonanie wydatków ogółem na plan 20.116.291,41 zł wynosi 7 603.648,99 co stanowi 37,8%. Wykonanie ogółem wydatków bieżących na plan 16.928.491,41 wynosi 7.453.953,11 co stanowi 44,00%. Ogółem realizacja wydatków do planu po zmianach w zakresie wydatków osobowych i rzeczowych przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane jest tym, że większość zadań remontowych w placówkach  szkolno-przedszkolnych realizowanych będzie w czasie wakacji ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w zakresie oczyszczania Miasta i wsi zaplanowano większe środnika odśnieżanie, jednak ze względu na stosunkowo łagodna zimę środków nie wykorzystano. W gospodarce gruntami i nieruchomościami wydatki są związane z kosztami poniesionymi w związku ze sprzedażą składników majątkowych ( wykonanie operatów szacunkowych, wypisy, wyrysy, różne opłaty itp.) W rozdziale zagospodarowania przestrzennego wykonanie wynosi 16,1%, gdyż w tym rozdziale zabezpieczono środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień i na opracowanie części planów miejscowych, do realizacji w I półroczu nie przystąpiono ze względu na planowane zmiany przepisów.

Wykonanie ogółem wydatków majątkowych na plan 3 187 800,-zł wynosi 149.695,88 zł, co stanowi 4,7%. Na niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ma wpływ to, że parce inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2007 roku ze względu na procedury przetargowe, inwestycję termomodernizacji przedszkola, którą wykona się w okresie przerwy wakacyjnej, jak również umowy dofinansowania inwestycji zawierają terminy przekazania dotacji w II półroczu 2007 roku.

Po przeanalizowaniu wykonania budżetu po stronie wydatków Komisja zwróciła uwagę na wysokość zobowiązań w zakresie wydatków, które wynoszą 229 466,50 złotych.

Na zobowiązania te składają się składki ZUS, podatek. Są to zobowiązania nie wymagalne, kwota wymagalna to 670,23 zł.

Trzema zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych oraz dokonano zmian 11 zarządzeniami do układu wykonawczego budżetu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przeniesień.

Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła przychody i wydatki za I półrocze 2007 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej :

Dochody ogółem na plan    3 299 411

Wykonanie                        1 565 414,76           47,45%

Wydatki na plan                3 256 406

Wykonanie                       1 316 064,22             40,41%

Zobowiązania na koniec I półrocza 2007 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 228 649 złotych, w tym z tytułu zakupu usług 89 987.

Natomiast  należności z tytułu sprzedaży usług wyniosły 414 434.

Punkt 3.

W sprawach różnych :

1/ Przewodnicząca Komisji Irena Miosga przedstawiła treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Irena Miosga