Gmina Dobrodzień

Plac Wolności 1

46-380 Dobrodzień

Tytuł opracowania:

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dobrodzień

Tom II. Plan Gospodarki Odpadami

Wykonane przez:

ZAKŁAD SYSTEMÓW EKOLOGICZNYCH

CMG „KOMAG”

Skład zespołu autorskiego:

Prowadzący zadanie:	mgr inż. Marta Pyzik

Zespół współpracujący:	mgr inż. Zbigniew Szkudlarek

mgr inż. Aneta Augustyn

mgr inż. Marek Jedziniak

dr inż.    Ewa Pietrasik

mgr inż. Waldemar Salbert

inż. Wiesław Turejko

Zatwierdził:

Kierownik Zakładu: 	dr inż. Tomasz Zacharz

Gliwice, marzec 2005 r.

Program Ochrony Środowiska 
wraz z Planem Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Dobrodzień

Tom II. Plan Gospodarki Odpadami

Spis treści:

1.	Wstęp	5

1.1.	Przedmiot i cel opracowania	5

1.2.	Zakres opracowania	5

1.3.	Podstawy formalno – prawne gminnej gospodarki odpadami	6

2.	Analiza stanu gospodarki odpadami	9

2.1.	Odpady powstające w sektorze komunalnym i usługach	9

2.1.1.	Odpady komunalne	10

2.1.2.	Odpady opakowaniowe	13

2.1.3.	Odpady z oczyszczalni ścieków	14

2.1.4.	Odpady ulegające biodegradacji	15

2.1.5.	Odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym i usługach	15

2.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	16

2.3.	Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego	17

2.4.	Odpady niebezpieczne szczególne	19

2.4.1.	Odpady zawierające azbest	19

2.4.2.	Odpady zawierające PCB	19

2.5.	Inne odpady poużytkowe	19

2.5.1.	Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne	20

2.5.2.	Zużyte opony	20

2.5.3.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	20

2.6.	Stan aktualny w zakresie gromadzenia i transportu odpadów	21

2.7.	Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów	22

2.8.	Nielegalne składowiska odpadów	24

2.9.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	25

3.	Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych	28

3.1.	Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach	28

3.1.1.	Odpady komunalne	28

3.1.2.	Odpady opakowaniowe	29

3.1.3.	Odpady z oczyszczalni ścieków	31

3.1.4.	Odpady ulegające biodegradacji	32

3.1.5.	Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym	35

3.2.	Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym	36

3.3.	Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego	37

3.4.	Odpady niebezpieczne szczególne	37

3.4.1.	Odpady medyczne i weterynaryjne	37

3.4.2.	Odpady zawierające azbest	37

3.4.3.	Odpady zawierające PCB	37

3.4.4.	Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne	38

3.4.5.	Odpady zużytych opon	38

4.	Założone cele – działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	39

4.1.	Działania zmierzające do zapobiegania i ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy	43

4.2.	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie ich zbiórki transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy	45

4.3.	Działania zmierzające do redukcji odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy	46

5.	Przyjęty system gospodarki odpadami na terenie gminy	49

5.1.	Ogólne założenia wprowadzania systemu	49

5.2.	Wariantowa koncepcja systemu gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień	49

5.3.	Zbiórka odpadów komunalnych	50

5.3.1.	Odpady komunalne zmieszane	50

5.3.2.	Odpady opakowaniowe	52

5.3.3.	Odpady organiczne	55

5.3.4.	Odpady niebezpieczne	56

5.3.5.	Odpady wielkogabarytowe	59

5.3.6.	Odpady z sektora budowlanego	59

5.3.7.	Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne	60

5.3.8.	Odpady zużytych opon	60

5.3.9.	Odpady zawierające PCB	60

5.3.10.	Oleje odpadowe	60

5.3.11.	Baterie i akumulatory	61

5.3.12.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	61

5.3.13.	Odpady weterynaryjne i medyczne	62

5.4.	Transport odpadów komunalnych	62

5.5.	Waloryzacja surowców wtórnych	63

5.6.	Odzysk i unieszkodliwianie	64

6.	Założenia systemu edukacyjno-informacyjnego	65

7.	Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat	66

8.	Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć	67

9.	Źródła finansowania inwestycji	77

10.	Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	78

11.	Sposób monitoringu i oceny wdrażana planu	79

12.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	81

# Wstęp

## Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan kompleksowej gospodarki odpadami dla gminy Dobrodzień; powiat oleski; województwo opolskie. Plan ten po zaopiniowaniu przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Urząd Marszałkowski w Opolu stanowić będzie część programu ochrony środowiska gminy Dobrodzień. Podstawą wykonania planu jest umowa 
nr B.Z.G./prog./2/04.-MR/BE/8979/2004/OR1 zawarta pomiędzy Gminą Dobrodzień 
i Związkiem Gmin „Dolna Mała Panew” w Turawie, a CMG KOMAG w Gliwicach.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest sprawne wprowadzenie racjonalnej gospodarki całością odpadów powstających na terenie gminy Dobrodzień oraz dostosowanie działań gminy do obowiązujących w zakresie gospodarowania odpadami wymagań prawnych.

W planie zaproponowano działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami w gminie Dobrodzień i podano instrumenty finansowe służące do ich realizacji.

## Zakres opracowania

Zakres opracowania spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem gminny plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

  - rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

  - wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

  - działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

- projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

- sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

## Podstawy formalno – prawne gminnej gospodarki odpadami

Ustawy

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami (Dz .U. Nr 62 poz. 627),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 62 poz. 628),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 100 poz. 1085) – tzw. Ustawa wprowadzająca,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 63 poz. 638),

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 63 poz. 639),

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku w gminach, 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 132 poz. 622),

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 101 poz. 628) – w zakresie odpadów zawierających azbest.

Rozporządzenia

Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie – Prawo ochrony środowiska:

- Rozporządzenie z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, (Dz. U. 2001 Nr 140 poz. 1585),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku, (Dz. U. 2002 Nr 176 poz. 1453),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (Dz. U. 2002 Nr 197 poz. 1667).

Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów, (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku uzyskania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. 2001 Nr 152 poz. 1734),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów, (Dz. U. 2001 Nr 152 poz. 1735),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami, (Dz. U. 2001 Nr 152 poz. 1740),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2001 Nr 152, poz. 1737),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzaju odpadów inne niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie, (Dz. U. 2002 Nr 18 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, (Dz. U. 2002 Nr 37 poz. 339),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, (Dz. U. 2002 Nr 74 poz. 686),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 Nr 134, poz. 1140),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 roku w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz 
z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie, (Dz. U. 2002 Nr 180 poz. 1513),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. 2004 Nr 16, poz. 154),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. 2002 Nr 191 poz. 1595),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 2003 Nr 61, poz. 549),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003 Nr 66, poz. 620).

Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w tzw. Ustawie o opłacie produktowej:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. 2001 Nr 69 poz. 719).

Dokumenty programowe

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010,

- Kompleksowy programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla regionu Polski południowej,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

- Plan gospodarki odpadami w województwie opolskim,

- Projekt Programu ochrony środowiska – Powiat Oleski,

- Projekt Planu gospodarki odpadami dla powiatu oleskiego.

# Analiza stanu gospodarki odpadami

W planie gospodarki odpadami dla gminy Dobrodzień gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na cztery główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne,

- inne odpady poużytkowe.

Dla potrzeb zebrania danych dotyczących stanu aktualnego gospodarki odpadami przeprowadzono wizje lokalne oraz wykorzystano zebrane drogą ankietyzacji informacje dotyczące rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów w gminie. Bilanse odpadów dla potrzeb planu ustalono również w oparciu o dane wskaźnikowe, decyzje administracyjne i dostępne wyniki monitoringu środowiska.

## Odpady powstające w sektorze komunalnym i usługach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz.628 z późn. zm.) przez odpady komunalne rozumie się – „odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Z definicji tej wynika, że źródłem odpadów komunalnych dla gminy, obok gospodarstw domowych, są również obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, targowiska, obiekty turystyczne i inne.

Dla odpadów wytworzonych w sektorze komunalnym wydzielono następujące strumienie odpadów:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym i usługach.

### Odpady komunalne

Stan aktualny gospodarowania odpadami komunalnymi został przeanalizowany dla wydzielonych 18 grup odpadów, zgodnie z projektem Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu oleskiego (zwanego w dalszej części opracowania PPGO).

Ilość wytworzonych w gminie odpadów komunalnych podano w tablicy 2.1. Obliczając masę wytworzonych odpadów wykorzystano wskaźniki wyznaczone dla zabudowy miejskiej 
i wiejskiej, które zostały określone w projekcie Planu gospodarki odpadami dla powiatu oleskiego.

Tablica 2.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dobrodzień w 2003 r.

|  | Wskaźnik strumienia | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/M x rok] | [-] | [Mg/rok] |
| Obszar miejski | 460,4 | 4 194 | 1 931 |
| Obszar wiejski | 234,7 | 6 601 | 1 549 |
| Ilość odpadów wytworzonych (wg wskaźników PPGO) | - | - | 3 480 |
| Ilość odpadów składowanych na terenie gminy (wg informacji ankietowej) | - | - | 1 763 |
| Ilość odpadów składowanych poza terenem gminy (wg informacji ankietowej) | - | - | 353 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG oraz wyliczeń własnych w oparciu o wskaźniki 
             nagromadzenia odpadów przedstawione w PPGO

Przedstawiona w tablicy 2.1. różnica pomiędzy ilością odpadów wytworzonych w gminie, obliczoną wg wskaźników podanych w PPGO, a ilością odpadów składowanych na terenie gminy oraz poza nią, wykazaną w ankietach informacyjnych, wynosi 1 364 Mg/rok. Różnica ta może prawdopodobnie wynikać z faktu, że obecnie w gminie odpady przyjmowane na składowisko nie są ważone (brak wagi na składowisku odpadów). Masa odpadów jest zatem oceniana szacunkowo w oparciu o ich objętość oraz średni współczynnik masowy dla 1 m3 odpadów. Ponadto około 10 % mieszkańców gminy nie jest objęta zorganizowanym zbieraniem odpadów z ich gospodarstw.

Wobec tych faktów punktem wyjścia do dalszej analizy jest ilość odpadów komunalnych wytworzonych w oparciu o wskaźniki określone w PPGO. Mogą być one wprawdzie zawyżone ale wyliczono je na podstawie badań morfologii odpadów, prowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic w dużych i małych miastach oraz na terenach wiejskich w kraju i przyjęto w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO)
i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO).

Zdaniem autorów opracowania powyższe podejście uzasadnia również fakt, iż w myśl przyjętych założeń pierwszy raport z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zweryfikuje niektóre z obecnych wyliczeń i wskaźników.

W tablicy 2.2. sporządzono analizę składu odpadów komunalnych z wydzieleniem 18 grup odpadów uwzględniając rozbicie na obszar miejski i wiejski.

Tablica 2.2. Masa wytwarzanych odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni 
                     w latach 2002-2003 w gminie Dobrodzień

| L.p. | Nazwa strumienia odpadów | Rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |
|  |  | [Mg/rok] |
| 01a | Odpady organiczne roślinne | 499,9 | 482,1 |
| 01b | Odpady organiczne zwierzęce | 25,7 | 24,8 |
| 01c | Odpady organiczne inne | 34,3 | 33,4 |
| 01 | Odpady ulegające biodegradacji (01a+01b+01c) | 559,9 | 540,3 |
| 02 | Odpady zielone | 75,7 | 73,6 |
| 03 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 205,9 | 199,5 |
| 04 | Opakowania z papieru i tektury | 326,8 | 316,2 |
| 05 | Opakowania wielomateriałowe | 36,1 | 34,9 |
| 06 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 358,7 | 348,1 |
| 07 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 127,7 | 123,7 |
| 08 | Tekstylia | 88,3 | 85,6 |
| 09 | Szkło (nieopakowaniowe) | 16,5 | 16,0 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 268,4 | 261,7 |
| 11 | Metale | 85,5 | 82,7 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 32,8 | 31,7 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 8,3 | 8,1 |
| 14 | Odpady mineralne | 148,3 | 145,1 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 433,9 | 424,5 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 225,2 | 219,7 |
| 17 | Odpady budowlane | 549,8 | 538,9 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 30,3 | 29,7 |
|  | Razem | 3578,1 | 3480,0 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG i danych wskaźnikowych
              zamieszczonych w PPGO

W gminie nie prowadzono badań składu morfologicznego oraz właściwości wytwarzanych odpadów.

Odpady wielkogabarytowe

Oszacowana ilość odpadów wielkogabarytowych wytwarzanych w gminie Dobrodzień, oznaczona w tablicy 2.2. jako strumień 18 odpadów komunalnych, wynosi 219,7 Mg/rok. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych oszacowano na podstawie udziałów poszczególnych strumieni odpadów w ogólnej masie odpadów wielkogabarytowych podanych w PPGO.

Tablica 2.3. Strumień odpadów wielkogabarytowych

| Lp. | Strumień odpadu | Ilość odpadów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Udział procentowy strumienia w ogólnej masie odpadów [%] | Ilość strumienia odpadów [Mg/rok] |
| 1. | Drewno | 60% | 131,8 |
| 2. | Metale | 30% | 65,9 |
| 3. | Inne (balastowe, materace, plastik, itp.) | 10% | 22,0 |
| Razem | 100% | 219,7 |

Źródło: KPGO

Odpady budowlane

Odpady budowlane stanowią odpady pochodzące z budów, remontu i demontażu obiektów budowlanych wchodzące w strumień odpadów komunalnych. Oszacowana ilość odpadów budowlanych wytwarzanych w gminie Dobrodzień, oznaczona w tablicy 2.2. jako strumień 18 odpadów komunalnych, wynosi 538,9 Mg/rok. Skład morfologiczny odpadów budowlanych oszacowano na podstawie udziałów poszczególnych strumieni odpadów w ogólnej masie odpadów budowlanych podanych w PPGO.

Tablica 2.4. Strumień odpadów budowlanych

| Lp. | Strumień odpadu | Ilość odpadów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Udział procentowy strumienia w ogólnej masie odpadów [%] | Ilość strumienia odpadów [Mg/rok] |
| 1. | Cegła | 40% | 215,5 |
| 2. | Beton | 20% | 107,7 |
| 3. | Tworzywa sztuczne | 1% | 5,3 |
| 4. | Bitumiczna powierzchnia dróg | 8% | 43,1 |
| 5. | Drewno | 7% | 37,7 |
| 6. | Metale | 5% | 26,9 |
| 7. | Piasek | 14% | 75,4 |
| 8. | Inne | 5% | 27,3 |
| Razem | 100% | 538,9 |

Źródło: KPGO

### Odpady opakowaniowe

Na terenie gminy wytwórcami odpadów opakowaniowych są zarówno gospodarstwa domowe (opakowania środków i produktów używanych w gospodarstwach) jak i zakłady produkcyjne oraz usługowe (opakowania po półproduktach, podzespołach do dalszej produkcji itp.).

W tablicy 2.5. przedstawiono zestawienie szacunkowe odpadów opakowaniowych możliwych do pozyskania w gminie za rok 2003, z uwzględnieniem struktury obszarowej zamieszkiwanej przez ludność.

Szacunkowe ilości odpadów opakowaniowych uwzględniają, w odniesieniu do ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych uwzględniają, w odniesieniu do ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, zmiany ilościowe spowodowane niezorganizowaną działalnością osób zajmujących się indywidualną segregacją wybranych surowców wtórnych oraz używaniem przez mieszkańców wybranych rodzajów odpadów opakowaniowych do celów np. opałowych.

Tablica 2.5. Zestawienie szacunkowe odpadów opakowaniowych za 2003 r.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Ilość wytworzona | Ilość odzyskana |
| --- | --- | --- |
|  | [Mg] | [Mg] |
| z papieru i tektury | 267,4 | 2,45 |
| wielomateriałowe | 29,9 | - |
| z tworzyw sztucznych | 105,7 | 1,18 |
| ze szkła | 231,8 | 3,20 |
| z blachy stalowej | 28,6 | - |
| z aluminium | 7,9 | - |
| z drewna i tekstylii | 3,1 | - |
| Razem | 674,4 | 6,83 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG, danych zamieszczonych w WPGO oraz 
	wskaźników COBRO w Warszawie

### Odpady z oczyszczalni ścieków

Odpady wytworzone w oczyszczalni ścieków należą do grupy 19 i można do nich zaliczyć głównie: skratki, zawartość piaskowników, osady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Monitoring gospodarki ściekami komunalnymi i powstającymi z nich osadami, ogranicza się do określenia ilości ścieków dopływających do oczyszczalni oraz do ilości osadów w przeliczeniu na suchą masę 
i określenia procesów, z jakich te osady pochodzą. Ilość powstających osadów na terenie gminy oszacowano na podstawie ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalni ścieków.

Tablica 2.6. Ilość odpadów z oczyszczalni ścieków w gminie Dobrodzień

| Oczyszczalnia ścieków | Ilość ścieków | Ilość osadu | Ilość skratek | Zawartość piaskowników |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/rok] | [Mg s.m./rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| Dobrodzień (typu Lemna) | 401 500 | - | 2,80 | 8,50 |
| Pludry (typu Bioblok) | 21 900 | 3,30 | 0,15 | 1,25 |
| Przydomowe | 913 | 0,14 | 0,05 | 0,25 |
| Razem | 424 313 | 3,44 | 3 | 9 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG oraz wyliczeń własnych w oparciu o wskaźniki
	przedstawione w KPGO

### Odpady ulegające biodegradacji

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji stanowią przede wszystkim tzw. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, papier i tektura oraz tekstylia. Można przyjąć, że obecnie w dużej mierze odpady pochodzące z obszarów wiejskich są zagospodarowywane w przydomowych kompostownikach, natomiast jedynie z obszarów miejskich są deponowane na składowisku (tablica 2.7.)

Tablica 2.7. Masa wytwarzanych i składowanych odpadów ulegających biodegradacji powstających 
                    w gospodarstwach domowych w gminie Dobrodzień w 2003 r.

| Nazwa odpadu | Wytworzone | Zagospodarowane | Składowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg/rok] | [Mg/rok] | [Mg/rok] |
| Odpady organiczne roślinne | 482,1 | 124,7 | 357,4 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 24,8 | 7,2 | 17,6 |
| Odpady organiczne inne | 33,4 | 14,5 | 18,9 |
| Razem | 540,3 | 146,4 | 393,9 |

Źródło: na podstawie wskaźników nagromadzenia zamieszczonych w PPGO

W gminie wytworzono w 2003 r. około 614 Mg odpadów ulegających biodegradacji (w tym około 540 Mg w gospodarstwach domowych), z czego na składowisku zdeponowano 467 Mg.

### Odpady niebezpieczne w sektorze komunalnym i usługach

Ilości odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym na terenie gminy została określona na podstawie danych zebranych przez ZSE KOMAG dla potrzeb sporządzenia niniejszego Planu oraz danych obliczonych na podstawie wskaźników własnych oraz wskaźników zamieszczonych w PPGO dla powiatu oleskiego. Przyjęte do wyliczeń dane, zebrane w trakcie realizacji pracy, zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do warunków gminy Dobrodzień. Konieczność uzupełnienia danymi wskaźnikowymi wynika z braku prowadzenia szczegółowej ewidencji tego rodzaju odpadów, zarówno w kraju jak i w powiecie oleskim. Dostępne są jedynie informacje 
o ogólnej ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym. Dlatego proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych zostały dobrane indywidualnie w zależności od dominującego charakteru działalności gospodarczej, kondycji finansowej mieszkańców, funkcjonującego systemu zbierania odpadów, typu zabudowy terenu, tempa rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej oddzielnie dla obszarów miejskich i wiejskich. Uzyskane wyniki zamieszczono w tablicy 2.8.

Tablica 2.8. Zestawienie szacunkowej masy odpadów niebezpiecznych wytworzonych
     w gospodarstwach domowych i usługach w 2003 r. z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów

| Rodzaj odpadu | Masa wytworzonych odpadów |
| --- | --- |
|  | [Mg/rok] |
| Baterie i akumulatory | 2,88 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 2,32 |
| Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 9,80 |
| Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,29 |
| Rozpuszczalniki | 6,62 |
| Kwasy i alkalia | 1,45 |
| Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,86 |
| Odczynniki fotograficzne | 0,28 |
| Urządzenia zawierające freony | 1,16 |
| Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,29 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 2,91 |
| Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,28 |
| Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,56 |
| Razem | 29,70 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w gminie przez ZSE KOMAG oraz danych wskaźnikowych zawartych w literaturze 
              oraz w planach gospodarki odpadami dla innych gmin o podobnym charakterze gospodarczym i strukturze 
              demograficznej

## Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Odpady powstające w gminie w sektorze gospodarczym pochodzą głównie z działalności zakładów i firm związanych z przemysłem meblowym. W gminie funkcjonuje również wiele placówek i zakładów świadczących usługi w zakresie m.in. transportu, napraw pojazdów 
i inne.

Do oceny aktualnego stanu w gospodarce odpadami w sektorze gospodarczym wykorzystano przede wszystkim materiały pochodzące z niepełnych sprawozdań niektórych podmiotów gospodarczych. Informacje o ilości i rodzajach odpadów wytwarzanych przez sektor małych 
i średnich przedsiębiorstw mają charakter szacunkowy lub wskaźnikowy.

Według danych uzyskanych od wytwórców odpadów sektora gospodarczego, na terenie gminy wytworzono w roku 2003 około 5 394 Mg tego rodzaju odpadów. Poniższe zestawienie opracowano w oparciu o uzyskane dane.

Tablica 2.9. Gospodarka odpadami pochodzącymi z sektora gospodarczego w gminie Dobrodzień 
                    w roku 2003

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Wytwarzanie | Odzysk | Unieszkodliwianie | Magazynowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mg] | [Mg] | składowanie | inne | [Mg] |
|  |  |  |  | [Mg] | [Mg] |  |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 7,2 | - | - | 7,2 | - |
| 02 07 80 | Wywar | 4 200 | - | - | 4 200 | - |
| 03 01 05 | Wióry, trociny, ścinki drewna | 821 | - | - | 821 | - |
| 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów | 153 | - | - | 153 | - |
| 10 01 80 | Mieszanki popiołowo żużlo-we z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych | 200 | - | - | 200 | - |

Źródło: na podstawie danych ankietowych zebranych przez ZSE KOMAG

Odpady podgrupy 02 02 pochodzą z przetwórstwa zwierzęcego (odpady poubojowe) i jako odpady szczególnego ryzyka są unieszkodliwiane przez specjalistyczną firmę. Odpady podgrupy 02 07 należą do odpadów z przetwórstwa rolniczego oraz sadowniczego i stanowią pełnowartościowy produkt wykorzystywany jako pasza dla bydła mlecznego.

Odpady grupy 03 pochodzą głównie z lokalnych kotłowni podmiotów gospodarczych działających w przetwórstwie drzewnym. Odpady tej grupy wykorzystywane są jako paliwo w przyzakładowych kotłowniach, a także sprzedawane firmom prywatnym.

Odpady grupy 10 pochodzą głównie z przyzakładowych kotłowni. Wykorzystywane są przy robotach drogowych oraz w gospodarstwach domowych.

## Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego

W ogólnej masie odpadów gospodarczych wytworzonych w 2003 r. znajdowały się również odpady niebezpieczne. Odpady te w większości zostały poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia. W latach 1999-2003 Starostwo Oleskie zatwierdziło łącznie 51 decyzji zezwalających podmiotom na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w tym: 20 Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Bezpośrednio gminy Dobrodzień dotyczyło 17 decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Tablica 2.10. obrazuje maksymalną masę odpadów możliwą do wytworzenia zgodnie 
z wydanymi decyzjami dla podmiotów i przedsiębiorstw posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na obszarze gminy.

Tablica 2.10. Masa odpadów niebezpiecznych w poszczególnych grupach odpadów

| Grupa odpadu | Nazwa odpadu | Firmy zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów | Maksymalna masa dopuszczona decyzjami | Odzysk | Unieszko-dliwienie | Składo-wanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Mg/rok] |  |  |  |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności | GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce | 10 |  | X |  |
| 05 | Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla | Odbiór, transport i unieszkodliwianie przez uprawnione jednostki | 20 |  | X |  |
| 08 | Odpady z produkcji, przygotowa-nia, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceram.), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich | MZO Asmabel Częstochowa | 0,415 |  | X |  |
| 12 | Odpady z kształtowania i powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych | MZO Asmabel Częstochowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce | 0,11 |  | X | X |
| 13 | Oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05 i 12) | MZO Asmabel Częstochowa Przedsiębiorstwo „Piaski Techniczne” w Pludrach | 4,77 | X | X | X |
| 15 | Odpady opakowań, sorbentów, tkanin, materiałów filtracyjnych i ochronnych nie ujęte w innych grupach | MZO Asmabel Częstochowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu FLORA Sp. z o.o. w Praszce | 1,59 |  | X |  |
| 16 | Odpady różne, nie ujęte w innych grupach (w tym: z czyszczenia zbiorników magazynowych po ropie naftowej i jej produktach oraz baterie i akumulatory ołowiowe) | Przedsiębiorstwo „Piaski Techniczne” w Pludrach PPHU „DES” w Dobrodzieniu | 7,203 | X | X | X |
| 17 | Odpady z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych | MZO Asmabel Częstochowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu GOSKOM Sp. z o.o. w Praszce | 260,4 |  |  | X |
| 18 | Odpady z działalności służb medycznych i weterynaryjnych oraz związanych z nimi badań | MZO Asmabel Częstochowa | 0,52975 |  | X |  |
| Razem |  | 305,02 |  |  |  |

Źródło: na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego

## Odpady niebezpieczne szczególne

### Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje właściwości, był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, wśród których najszersze zastosowanie miały płyty i rury azbestowo-cementowe. Płyty szeroko stosowane były jako pokrycia dachowe, a rury, do wykonywania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

W gminie Dobrodzień najwięcej odpadów materiałów zawierających azbest powstanie 
w trakcie wymiany pokryć dachowych w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”. Tablica 2.11. podaje ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych w skali gminy.

Tablica 2.11. Masa wyrobów zawierających azbest wbudowanych w obiektach budowlanych
                         w gminie Dobrodzień wg stanu na 2003 r.

| Ilość obiektów budowlanych | Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych |
| --- | --- |
|  | [m2] | [Mg] |
| 26 | 2 336 | 27,33 |

Źródło: obliczenia na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG

### Odpady zawierające PCB

Od stycznia br. Urząd Wojewódzki w Opolu rozpoczął rejestrację urządzeń zawierających PCB (pompy próżniowe, transformatory, kondensatory, oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów). Z danych otrzymanych z Urzędu Gminy Dobrodzień do wynika, że na terenie gminy nie znajdują się tego typu urządzenia lub nie są one zinwentaryzowane.

Natomiast według danych szacunkowych, zamieszczonych w Planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego przyjmuje się, że procesem unieszkodliwiania, na terenie gminy, objętych zostanie około 4 Mg tego typu odpadów.

## Inne odpady poużytkowe

Odpady poużytkowe stanowią wyeksploatowane pojazdy, opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Głównymi ich źródłami są gospodarstwa domowe, drobny handel, usługi biurowe i przemysł. Odpady te są złożone pod względem materiałowym i zawierają wiele substancji stanowiących materiał niebezpieczny. Niekontrolowany sposób postępowania z nimi jest potencjalnym źródłem przenikania niebezpiecznych substancji do środowiska, co w przypadku kontrolowanego ich zagospodarowania chroni środowisko 
i zdrowie człowieka, a jednocześnie jest źródłem surowców wtórnych.

### Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne

Wycofane z eksploatacji pojazdy stanowią istotne zagrożenie dla środowiska, tak ze względu na dużą ilość składników niebezpiecznych jak również samą ilość tych pojazdów. W gminie nie prowadzi się rejestracji ilości złomowanych pojazdów. Liczbę wyeksploatowanych pojazdów zwiększają maszyny rolnicze i budowlane. Według danych Urzędu Statystycznego w Opolu w 2002 r. w województwie opolskim było zarejestrowanych 445 293 pojazdów samochodowych, co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Dobrodzień daje ogólną liczbę eksploatowanych pojazdów w ilości 4 530. Przyjmując krajowe oszacowania, mówiące że rocznie wycofuje się z eksploatacji około 2,5 % pojazdów dla gminy to oszacowanie kształtuje się na poziomie 113 sztuk rocznie. Przyjmując średnią masę pojazdu 1 Mg, daje to roczną masę złomu samochodowego na poziomie 113 Mg.

### Zużyte opony

Brak ewidencji nie pozwala na dokładne określenie ilości zużytych opon. Opierając się na ilości zarejestrowanych pojazdów w gminie w odniesieniu do województwa, oszacowana ilość zużytych opon kształtuje się na poziomie 5,6 Mg rocznie.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Jest to grupa obejmująca urządzenia radiowe i telewizyjne, sprzęt komputerowy, artykuły gospodarstwa domowego, wyposażenie biur, sprzęt łącznościowy, urządzenia laboratoryjne, aparaturę pomiarową i sterującą. Na terenie gminy nie prowadzi się ewidencji strumienia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd nie ma żadnych ilościowych 
i jakościowych danych statystycznych. Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń autorów opracowania można stwierdzić, że większość zużytego sprzętu trafia na składowiska i do zbiornic złomu.

Szacuje się, w oparciu o dyrektywę 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. na temat odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (WEEE), że w latach 2004(2005 będzie wytwarzanych około 3 kg tego typu odpadów na mieszkańca co w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy Dobrodzień daje rocznie około 32 Mg odpadów.

## Stan aktualny w zakresie gromadzenia i transportu odpadów

Odpady powstające w sektorze komunalnym i usługach

Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami objętych jest 90% mieszkańców gminy Dobrodzień, z czego:

- 80 % gospodarstw domowych z obszaru gminy obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25,

- 10 % gospodarstw domowych z obszaru gminy obsługuje SITA Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Dębowa 26/28,

- 10 % obszaru gminy nie jest objęta zbieraniem i transportem odpadów.

Łącznie podpisano 1006 umów z właścicielami (zarządcami) posesji.

Gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy odbywa się 
w pojemnikach o różnej objętości, w zależności od potrzeb gospodarstw indywidualnych (rodzaj zabudowy), obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obecnie eksploatowanych jest:

- 1 209 pojemników SW-110 (cena wywozu za pojemnik wynosi 7 zł. brutto),

- 12 pojemników PA-1,1 (cena wywozu za pojemnik wynosi 35 zł. brutto),

- 18 kontenerów KP-7/6,5 m3 (cena wywozu za kontener wynosi 208 zł. brutto).

Na terenie gminy w ograniczonym stopniu funkcjonuje odzysk szkła, tworzyw sztucznych i papieru - w 15 gniazdach recyklingowych rozmieszczonych na obszarze gminy. Segregacja obejmuje około 46 % mieszkańców i prowadzona jest z wykorzystaniem pojemników 
o pojemności 1100 dm3. Odbiorem wysegregowanych odpadów zajmuje się firma SITA 
Sp. z o.o. Częstochowa. Na terenie gminy nie funkcjonuje system oddzielnego zbierania odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia i przeładunek do pojazdów wywożących odbywa się w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalistycznych samochodów. Wywóz odbywa się regularnie, z częstotliwością zgodną z zawartymi umowami (w zależności od rejonu gminy – 1 raz w tygodniu dla miasta oraz 1 lub 2 razy 
w miesiącu dla obszaru wiejskiego), na ustalonych trasach wywozowych oraz na żądanie. Transport na składowisko jest wyłącznie jednostopniowy.

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Podmioty gospodarcze wytwarzające odpady posiadają uzgodnienia i zezwolenia na wytwarzanie lub magazynowanie odpadów. Sposób i miejsce magazynowania odpadów uzależnione jest od rodzaju odpadów.

Odpady powstające w procesie spalania (żużle i popioły) składowane są na przyzakładowych składowiskach.

## Stan aktualny w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Odpady powstające w sektorze komunalnym i usługach

Aktualnie deponowanie na składowisku jest jedynym podstawowym sposobem zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie Dobrodzień.

Na terenie gminy nie ma instalacji do odzysku odpadów i nie prowadzi się odzysku, zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów opakowaniowych zebranych w selektywnej zbiórce.

Selektywnie zbierane odpady opakowaniowe przekazywane są bezpośrednio do odbiorców.

Na terenie gminy Dobrodzień funkcjonuje jedna instalacja do unieszkodliwiania odpadów – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie (rys. nr 1). Składowisko nie spełnia wymogów ustawy o odpadach, nie posiada drenażu odcieków, wagi, systemu monitoringu wód podziemnych, zbiornika odcieków, instalacji odgazowującej i pasa zieleni. Praktycznie składowisko wymaga modernizacji a termin dostosowania do wymogów ustawy upływa z dniem 1.01.2006 r.

Zgodnie z decyzją Starosty Oleskiego nr POŚR. 7648-7-1/02/03, zatwierdzającej instrukcję składowania odpadów dla składowiska w Błachowie, na składowisku w miejscowości Błachów dopuszcza się składowanie rodzajów odpadów, których zestawienie zamieszczono w tabeli 2.12.

Tablica 2.12. Rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku w Błachowie

| Lp. | Kod odpadów | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 2. | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 3. | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 4. | 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 5. | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 6. | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
| 7. | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 8. | 07 02 13 | Odpady z tworzyw sztucznych |
| 9. | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy |
| 10. | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
| 11. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 12. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 13. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 14. | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 16. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 17. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 18. | 17 02 03 16 01 19 | Tworzywa sztuczne |
| 19. | 19 12 05 20 01 02 | Szkło |
| 20. | 19 12 01 20 01 02 | Papier i tektura |
| 21. | 19 12 08 | Tekstylia |
| 22. | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 23. | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 24. | 19 08 01 | Skratki |
| 25. | 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) |
| 26. | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach |
| 27. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 28. | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 29. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 |
| 30. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 31. | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 32. | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 33. | 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 34. | 20 02 03 | Inne odpady ulegające biodegradacji |
| 35. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |

Część odpadów wielkogabarytowych zawierających użytkowe elementy np. złomy metali jest w sposób niezorganizowany demontowana natomiast pozostała ilość w całości bez segregacji i demontażu trafia bezpośrednio na składowisko.

Odpady budowlane do tej pory są zagospodarowywane w sposób zwyczajowy tzn. część odpadów wykorzystywana jest do utwardzania powierzchni terenu, w tym dróg a część trafia na składowisko, gdzie stosowana jest jako warstwa izolacyjna dla składowanych odpadów.

Odpady niebezpieczne typu komunalnego traktowane są na równi z odpadami komunalnymi zmieszanymi tzn. bez wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych są deponowane na składowisku.

Koszt przyjęcia odpadów na składowisko w Błachowie wynosi 12 zł brutto za 1 m3.

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

W przeważającej ilości są to odpady z przemysłu drzewnego, które są wykorzystywane gospodarczo bezpośrednio u wytwórcy jako materiał opałowy stosowany w przyzakładowych kotłowniach.

Odpady w postaci żużli i popiołów wywożone są na składowisko w Błachowie lub wykorzystywane gospodarczo przez osoby prywatne.

## Nielegalne składowiska odpadów

Z informacji otrzymanych od organów samorządowych w 2004 r. wynika, że na terenie gminy Dobrodzień znajdują się następujące nielegalne wysypiska:

Tablica 2.13. Lokalizacja nielegalnych składowisk odpadów w gminie Dobrodzień

| Lp. | Lokalizacja | Zajmowana objętość |
| --- | --- | --- |
|  |  | [m3] |
| 1. | Bzinica Nowa (droga gruntowa Bzinica Nowa – Łagiewniki Małe) | 500 |
| 2. | Bąki, ul. Klonowa (100 m od drogi) | 800 |
| 3. | Dobrodzień, ul. Na Habas | 150 |
| 4. | Dobrodzień – Hadasiki | 100 |
| 5. | Myślina (przy piaskowni) | 50 |
| 6. | Makowczyce (100 m od ulicy) | 30 |
| 7. | Warłów przy ul. Polnej | 20 |
| 8. | Dobrodzień (okolice stadionu) | 50 |
| 9. | Główczyce, ul. Wystrzycka | 500 |

Na podstawie prowadzonych obserwacji w gminie można jednoznacznie stwierdzić, że:

  - większość nielegalnych składowisk zlokalizowanych jest w bliskim sąsiedztwie osad ludzkich, w zagłębieniach terenu i dawnych wyrobiskach, na zboczach rowów lub na obrzeżach  kompleksów leśnych,

  - powierzchnia nielegalnych składowisk jest różna (do kilku arów),

  - rodzaj zdeponowanych odpadów jest podobny. W składzie morfologicznym dominują: gruz budowlany z rozbiórki bądź remontu budynków, wyroby i opakowania z tworzyw sztucznych, papier i tektura, tekstylia, zużyte wyroby metalowe. Na wielu składowiskach zalegają również opakowania po nawozach sztucznych, zużyte akumulatory, pojemniki po farbach i lakierach, odpady gumowe (obuwie, osłony przewodów, zużyte opony samochodowe), odpady wielkogabarytowe, odpady organiczne (zielone) z gospodarstw domowych, ogrodów i zieleńców.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Tablica 2.14. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu,
                          odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów w gminie Dobrodzień

| Lp. | Nazwa firmy | Adres | Rodzaj działalności | Klasa odpadów | Rodzaj odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FLORA Sp. z o.o. | Praszka ul. Kopernika 15 | Zbieranie | Niebezpieczne | Opakowania po substancjach niebezpiecznych i toksycznych klasy I i II |
| 2. | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REWA | Dobrodzień ul. Chłopska 3/18 | Transport | Komunalne | Odpady ulegające biodegra-dacji, zmieszane odpady komunalne, odpady z targowisk, z oczyszczania ulic i placów, szlamy ze zbiorników, odpady ze studzienek, odpady wielko-gabarytowe |
| 3. | AUTO-MOTO-CZĘŚCI Artykuły Przemysłowe | Dobrodzień ul. Lubliniecka 3 | Zbieranie | Niebezpieczne | Zużyte akumulatory ołowiowe |
| 4. | Firma Handlowo-Usługowa EDEX | Olesno ul. Sądowa 9 | Odzysk Zbieranie Transport | Inne niż niebezpieczne | Opakowania z papieru i tek-tury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła |
| 5. | EPO Sp. z o.o. | Opole ul. Sienkiewicza 3a | Odzysk Transport |  | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów |
| 6. | MZO Asmabel Częstochowa | Częstochowa ul. Dębowa 26/28 | Zbieranie | Niebezpieczne i inne niż niebezpieczne | Trociny, wióry, kwasy, osa-dy z zakładowych oczy-szczalni, odpady farb i lakierów, szlamy z usuwania farb i lakierów, szlamy wodne zawierające farby i lakiery, odpady farb drukarskich, alkalia, odpadowe oleje mineralne, odpadowe emulsje i roztwory olejowe, syntetyczne oleje z obróbki metali, mineralne oleje silikonowe i przekładniowe oraz smarowe, oleje silnikowe, sorbenty i materiały filtracyjne zanie-czyszczone np. PCB, materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest, narzędzia chirurgi-czne i zabiegowe oraz ich resztki, części ciała i odpady, odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobo-twórcze lub ich toksyny |
| 7. | Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie | Zawadzkie ul. Strzelecka 6 | Wykorzystywanie | Inne niż niebezpieczne | Odpady przeróbcze ze wzbogacania węgla, odpadowe piaski i iły |

| 8. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o.o. | Praszka ul. Powstańców Śląskich 23 | Zbieranie Transport Odzysk Unieszkodliwianie | Inne niż niebezpieczne | Surowce i produkty nieprzy-datne do spożycia, trociny, wióry, żużle, rdzenie i formy odlewnicze, cząstki i pyły metali nieżelaznych, zużyte materiały szlifierskie, zmieszane odpady z betonu, szkło, odpadowa papa, materiały izolacyjne, skratki, zawartość piaskowników, ustab. osady ściekowe, odpady z procesu uzdatnia-nia wody odpady komunalne grupy 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | SERWIS – Kędzierzyn Koźle Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle ul. Portowa 9 | Zbieranie Transport Unieszkodliwianie | Niebezpieczne | Osady z dna zbiorników, wycieki ropy naftowej, emulsje olejowe, mineralne oleje hydrauliczne, syntetyczne oleje hydrauliczne, mineralne oleje silnikowe, przekładnio-we i smarowe, oleje silikonowe, mineralne oleje i ciecze, odpady stałe z piaskowników, szlamy z odwadniania, zaolejona woda, olej napędowy i opałowy, benzyna, sorbenty i materia-ły filtracyjne, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu i gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne, asfalt zawierający smołę, gleba i ziemia zawierające PCB, materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające azbest |
| 10. | SERWIS Sp. z o.o. | Katowice ul. Piotrowicka 94 | Zbieranie Transport Unieszkodliwianie | Niebezpieczne | Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach, sorbenty i materiały filtracyjne, zużyte urządzenia zawierające nieb. elementy, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego zawierające substancje niebezpieczne |
| 11. | AWAS-Polska Sp. z o.o. | Warszawa Ul. Marszałkowska 84/92/117 | Transport | Niebezpieczne | Mieszanina odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach, szlamy z kolektorów, zaolejona woda z odwadniania olejów, odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |

| 12. | KERAM Marek Sówka | Wrocław ul. Balonowa 23/10 | Zbieranie Transport | Niebezpieczne | odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, szlamy z odwadniania olejów w separatorach, sorbenty i materiały filtracyjne zanieczyszczone np. PCB, odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty, gleba i ziemia w tym kamienie zawierające sub-stancje niebezpieczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO | Zamość ul. Zamoyskiego 51 | Zbieranie Transport Unieszkodliwianie |  | Materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające zabest, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 14. | Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT | Warszawa ul. Żurawia 24/7 | Zbieranie Transport Unieszkodliwianie | Niebezpieczne | Materiały izolacyjne i konstrukcyjne zawierające zabest, zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne, odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |

# Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych

Podstawą do sporządzenia prognozy jest analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami 
w gminie oraz prognozy demograficzne dla obszaru gminy Dobrodzień (tablica 3.1.). Wykorzystano ponadto dane zebrane przez ZSE KOMAG w trakcie opracowywania Planu. Informacje te zostały zweryfikowane i uzupełnione danymi wskaźnikowymi dostosowanymi do gminy Dobrodzień.

Tablica 3.1. Prognoza demograficzna do roku 2016 dla gminy Dobrodzień

| Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszk. Obszaru wiejskiego | 6592 | 6580 | 6569 | 6557 | 6547 | 6535 | 6523 | 6512 | 6500 | 6489 | 6466 | 6466 | 6455 |
| Liczba mieszk. Obszaru miejskiego | 4191 | 4184 | 4176 | 4169 | 4162 | 4154 | 4147 | 4140 | 4133 | 4125 | 4118 | 4111 | 4103 |
| Razem | 10783 | 10764 | 10745 | 10726 | 10708 | 10689 | 10670 | 10652 | 10633 | 10614 | 10596 | 10577 | 10558 |

Źródło: dane Urzędu Gminy

## Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach

### Odpady komunalne

Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Dobrodzień opracowano na podstawie prognozy zmian wskaźników wytwarzania odpadów, która uwzględnia m.in.: zmiany demograficzne (tablica 3.1.), typ zabudowy terenu, stopniowy rozwój gospodarczy (oddzielnie dla obszarów miejskich i wiejskich gminy), wpływający na zamożność mieszkańców, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, przyzwyczajenia mieszkańców.

Przewiduje się, że przez najbliższe lata będą dominować postawy konsumpcyjne – związane również ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów.

Tablica 3.2. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni
                         w latach 2004 – 2016 dla gminy Dobrodzień

| Strumienie odpadów | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | [Mg] |
| Odpady ulegające biodegradacji | 548,7 | 552,3 | 559,1 | 563,0 | 566,4 | 569,9 | 572,7 | 571,0 | 570,1 | 569,5 | 568,5 | 567,5 | 566,5 |
| Odpady zielone | 74,9 | 76,8 | 77,9 | 79,0 | 80,5 | 81,6 | 83,0 | 84,2 | 85,0 | 85,8 | 86,4 | 87,6 | 88,1 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 203,2 | 206,2 | 208,1 | 209,7 | 211,6 | 213,0 | 214,3 | 213,8 | 213,2 | 213,2 | 212,0 | 212,4 | 212,9 |
| Opakowania z papieru i tektury | 332,1 | 351,2 | 370,8 | 382,7 | 402,5 | 429,3 | 443,1 | 478,3 | 493,2 | 511,7 | 537,5 | 565,4 | 579,1 |
| Opakowania wielomateriałowe | 36,6 | 38,1 | 39,9 | 41,4 | 43,2 | 45,9 | 47,4 | 50,2 | 53,4 | 55,0 | 55,5 | 55,8 | 56,0 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 351,4 | 351,9 | 352,4 | 353,1 | 352,5 | 351,8 | 351,3 | 341,6 | 333,1 | 329,2 | 320,1 | 314,7 | 307,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 129,7 | 135,4 | 140,1 | 148,5 | 155,5 | 164,2 | 170,0 | 179,0 | 185,7 | 194,0 | 201,6 | 213,1 | 219,2 |
| Tekstylia | 87,0 | 88,2 | 89,1 | 90,2 | 90,5 | 90,8 | 91,0 | 91,3 | 91,6 | 91,7 | 92,0 | 92,2 | 92,4 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Opakowania ze szkła | 271,0 | 283,5 | 290,4 | 298,2 | 313,3 | 321,0 | 328,2 | 338,9 | 348,2 | 357,6 | 368,1 | 379,1 | 384,2 |
| Metale | 83,1 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 82,8 | 82,7 | 82,6 | 82,4 | 82,3 | 82,2 | 82,0 | 81,9 | 81,8 |
| Opakowania z blachy stalowej | 25,9 | 27,8 | 30,2 | 34,8 | 35,8 | 36,4 | 37,1 | 38,5 | 39,1 | 40,7 | 41,1 | 43,0 | 44,1 |
| Opakowania z aluminium | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| Odpady mineralne | 145,0 | 146,0 | 147,0 | 148,0 | 150,0 | 152,0 | 153,0 | 154,0 | 156,0 | 158,0 | 159,5 | 161,0 | 162,0 |
| Drobna frakcja popiołowa | 415,7 | 400,0 | 391,0 | 381,0 | 360,0 | 351,1 | 346,0 | 333,0 | 320,0 | 313,8 | 300,0 | 294,1 | 287,5 |
| Odpady wielkogabarytowe | 234,9 | 241,0 | 246,5 | 250,4 | 250,2 | 249,5 | 249,1 | 248,8 | 248,0 | 247,8 | 247,0 | 246,9 | 246,0 |
| Odpady budowlane | 583,5 | 615,0 | 660,0 | 707,0 | 745,0 | 790,0 | 835,6 | 903,0 | 950,0 | 1006,1 | 1115,0 | 1138,4 | 1145,0 |
| Odpady niebezpieczne | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 31,9 | 31,9 | 31,8 | 31,8 | 31,7 | 31,7 |
| Razem | 3578,2 | 3652,8 | 3742,7 | 3827,8 | 3897,8 | 3987,6 | 4062,9 | 4166,6 | 4227,3 | 4314,6 | 4444,5 | 4529,2 | 4530,2 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG i danych zamieszczonych w PPGO

### Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na obszarze gminy Dobrodzień, na najbliższe lata została opracowana na podstawie danych obliczonych w oparciu o zmiany jednostkowych wskaźników emisji tego rodzaju odpadów zawartych w PPGO. Prognozy uwzględniają w szczególności: zmiany demograficzne, typ zabudowy terenu, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej i gospodarczej (oddzielnie dla obszarów miejskich i wiejskich), zmiany wskaźników emisji odpadów komunalnych (w tym opakowaniowych), kondycję finansową mieszkańców. Uzyskane wyniki zestawiono w tablicy 3.3.

Tablica 3.3. Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych w latach 2004 – 2016
                         dla gminy Dobrodzień

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Rok |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | [Mg] |
| Papier i tektura | 267,1 | 266,6 | 266,1 | 265,6 | 265,2 | 264,7 | 264,3 | 263,8 | 263,3 | 262,9 | 262,4 | 261,9 | 261,5 |
| Szkło | 231,3 | 231,1 | 230,6 | 230,1 | 229,7 | 229,4 | 229,0 | 228,5 | 228,1 | 227,8 | 227,3 | 226,9 | 226,7 |
| Tworzywa sztuczne | 105,5 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,7 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,0 | 103,9 | 103,7 | 103,5 | 103,3 |
| Wielomateriałowe | 29,8 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,6 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,4 | 29,3 | 29,3 | 29,2 | 29,2 |
| Stal | 28,5 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,2 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,0 | 27,9 |
| Aluminium | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Drewno i tekstylia | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Razem | 673,2 | 672,3 | 670,3 | 669,3 | 668,3 | 667,4 | 666,2 | 664,7 | 663,6 | 662,7 | 661,5 | 660,2 | 659,3 |

Źródło: na podstawie danych zebranych w formie ankiet przez ZSE KOMAG, danych zamieszczonych w PPGO oraz 
	wyliczeń własnych ZSE KOMAG w oparciu o dane literaturowe

W nawiązaniu do prognozowanej masy powstających odpadów opakowaniowych oraz wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104. poz. 982) zostały wyliczone masy odpadów opakowaniowych, które należy poddać recyklingowi w latach 2004(2007. Uzyskane wyniki zamieszczono w tablicy 3.4.

Tablica 3.4. Zestawienie szacunkowej masy odpadów opakowaniowych, jaką należy poddać procesom
                    recyklingu w latach 2004(2007 w odniesieniu do gminy Dobrodzień

| Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Mg] |
| Papier i tektura | 104,1 | 111,9 | 119,7 | 127,5 |
| Szkło | 50,8 | 67,0 | 80,7 | 92,0 |
| Tworzywa sztuczne | 14,8 | 18,9 | 23,1 | 26,2 |
| Wielomateriałowe | 3,6 | 4,7 | 5,9 | 7,4 |
| Stal | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 5,7 |
| Aluminium | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
| Drewno i tekstylia | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 0,45 |
| Razem | 178,68 | 209,24 | 237,6 | 262,35 |

Osiągnięcie do końca 2007 r. przyjętych poziomów odzysku (50 %) i recyklingu (25 %), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych.

Uzyskanie 25 % recyklingu jest możliwe do zrealizowania w ciągu kolejnych kilku lat. 
W celu uzyskania odzysku na poziomie 50 %, realizacja założeń będzie wymagała zwiększenia stopnia recyklingu lub wybrania kierunku odzysku energii z odpadów. Mając na uwadze wytyczne zawarte w WPGO dla województwa opolskiego oraz zaplecze technologiczne (cementownie, ciepłownie i elektrociepłownie) wariant z odzyskiem energii jest korzystniejszy do realizacji. Kierunek ten jest możliwy do osiągnięcia poprzez produkcję paliw alternatywnych z odpadów, które będą wykorzystywane przez zainteresowanych odbiorców. Prognozę masy odpadów, którą należy poddać recyklingowi i procesom odzysku w 2007 roku przedstawiono w tablicy 3.5.

Tablica 3.5. Prognoza dotycząca masy odpadów, którą należy poddać recyklingowi i procesom
                   odzysku w 2007 roku w odniesieniu do gminy Dobrodzień

| Rodzaj odpadu | Recykling w 2007 r. | Szacowana masa odpadów w 2007 r. | Masa odpadów którą należy poddać recyklingowi | Masa odpadów do procesów odzysku energii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| Drewno | 15 | 3,0 | 0,45 | 2,55 |
| Wielomateriałowe | 25 | 29,6 | 7,4 | 22,2 |
| Tworzywa sztuczne | 25 | 104,9 | 26,2 | 78,7 |
| Papier i tektura | 48 | 265,6 | 127,5 | 138,1 |
| Razem |  | 403,1 | 161,55 | 241,55 |
| Stal | 20 | 28,3 | 5,7 |  |
| Aluminium | 40 | 7,8 | 3,1 |  |
| Szkło | 40 | 230,1 | 92,0 |  |
| Razem |  | 266,2 | 100,8 |  |
| Całość |  | 669,3 | 262,35 | 241,55 |

### Odpady z oczyszczalni ścieków

Opracowana przez Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień koncepcja kompleksowego skanalizowania obszaru gminy Dobrodzień obejmuje, oprócz istniejącej oczyszczalni 
w Dobrodzieniu, budowę nowej oczyszczalni ścieków w Pludrach oraz budowę oczyszczalni w Myślinie. Inwestycje spowodują w najbliższych latach przyrost ilości odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków.

W skali kraju i województwa również prognozuje się ciągły wzrost tego rodzaju odpadów. W tablicy 3.6. przedstawiono prognozę wytwarzania odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków. Sporządzona prognoza uwzględnia strukturę demograficzną mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie, stabilizację ilości ścieków dopływających oraz ładunek powstających osadów na jednego mieszkańca. Wielkości jakie będą osiągane w 2014 r. wynikają ze średnich dobowych przepływów ścieków dopływających do poszczególnych oczyszczalni.

Tablica 3.6. Prognozowana ilość odpadów z oczyszczalni ścieków w latach 2006(2014 w gminie
                    Dobrodzień

| Oczyszczalnia ścieków | Ilość ścieków [m3/rok] | Ilość osadu [Mg s.m./rok] | Ilość skratek [Mg/rok] | Zawartość piaskowników [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2014 | 2006 | 2010 | 2014 | 2006 | 2010 | 2014 | 2006 | 2010 | 2014 |
| Dobrodzień | 205 000 | 410 000 | 615 000 | - | - | - | 1,430 | 2,860 | 4,290 | 4,340 | 8,680 | 13,020 |
| Pludry | 24 300 | 48 500 | 73 000 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 0,170 | 0,340 | 0,510 | 0,510 | 1,020 | 1,530 |
| Myślina | 13 900 | 28 000 | 41 975 | 2,1 | 4,2 | 6,3 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,290 | 0,580 | 0,870 |
| Przydomowe | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,014 | 0,028 | 0,042 | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
| Razem | 245 200 | 490 500 | 735 975 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 1,714 | 3,428 | 5,142 | 5,144 | 10,288 | 15,432 |

Źródło: na podstawie wskaźników zawartych w WPGO, informacji z UGiM Dobrodzień
              oraz wyliczeń własnych ZSE KOMAG

Zakłada się, że do roku 2014 do nawożenia i użyźniania gruntów ilość używanych osadów bez wcześniejszego procesu kompostowania kształtować się będzie na poziomie 30 %. Ilość osadów poddanych procesowi kompostowania może wzrosnąć do 15 % ich całkowitej masy wytworzonej a ilość osadów ściekowych przekształcanych termicznie wzrośnie do 8 %.

### Odpady ulegające biodegradacji

Przewidywane zmiany ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla gminy Dobrodzień opracowano na podstawie danych zebranych przez ZSE KOMAG dla potrzeb opracowania niniejszego planu oraz prognozy zmian wskaźników wytwarzania tych odpadów. Wyliczenia uwzględniają zatem zmiany demograficzne gminy, typ zabudowy terenu, strukturę użytkowania gruntów w gminie, rozwój gospodarczy regionu.

Zgodnie z KPGO ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

- w 2010 r.		- 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2013 r.		- 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.,

- w 2020 r.		- 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

Prognozowana masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która będzie musiała zostać poddana procesom odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) została zamieszczona w tablicy 3.7.

Tablica 3.7. Prognoza masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla gminy Dobrodzień, które będą musiały zostać poddane recyklingowi

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość odpadów w latach [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| 01 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 548,7 | 563,0 | 572,7 | 569,5 | 567,5 |
| 02 | Odpady zielone | 74,9 | 79,0 | 83,0 | 85,8 | 87,6 |
| 03 | Papier i tektura nieopakowaniowe | 203,2 | 209,7 | 214,3 | 213,2 | 212,4 |
| 04 | Opakowania papierowe | 332,1 | 382,7 | 443,1 | 511,7 | 565,4 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji | 1158,9 | 1234,4 | 1313,1 | 1380,2 | 1432,9 |
| Obowiązkowy recykling opakowań papierowych | 129,5 | 183,7 | 221,5 | 255,8 | 310,9 |
| Pozostałe odpady ulegające biodegradacji | 1029,4 | 1050,7 | 1091,6 | 1124,4 | 1122,0 |
| Dopuszczalne składowanie | 1029,4 | 945,6 | 818,7 | 618,4 | 504,9 |
| Dodatkowy konieczny recykling | - | 105,1 | 272,9 | 506,0 | 617,1 |

### Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym

Prognoza masy odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym na najbliższe lata została przeprowadzona na podstawie wskaźników literaturowych oraz wskaźników zamieszczonych w PPGO dla powiatu oleskiego. Proporcje pomiędzy poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych zostały dobrane indywidualnie dla obszaru gminy w zależności od dominującego charakteru działalności gospodarczej, kondycji finansowej mieszkańców, funkcjonującego systemu zbierania odpadów, trendów 
w stosowaniu nowych surowców i materiałów. Prognozy uwzględniają ponadto: zmiany demograficzne, typ zabudowy mieszkaniowej, tempo rozwoju infrastruktury socjalnej 
i gospodarczej, zmiany wskaźników emisji odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych. Uzyskane wyniki zamieszczono w tablicy 3.8.

Tablica 3.8. Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych
                    gminy Dobrodzień w latach 2004(2014

| Rodzaj odpadu | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | masa wytworzonych odpadów [Mg/rok] |
| Baterie i akumul. | 2,876 | 2,871 | 2,866 | 2,861 | 2,856 | 2,851 | 2,846 | 2,841 | 2,836 | 2,831 | 2,826 |
| Leki cytosta-tyczne i cyto-toksyczne | 2,315 | 2,313 | 2,308 | 2,303 | 2,299 | 2,296 | 2,292 | 2,287 | 2,282 | 2,277 | 2,275 |
| Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawier. sub. nieb. | 9,781 | 9,770 | 9,751 | 9,731 | 9,711 | 9,702 | 9,682 | 9,662 | 9,643 | 9,622 | 9,613 |
| Lampy fluorosc. i inne odpady zawierające rtęć | 0,289 | 0,289 | 0,288 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,286 | 0,285 | 0,285 | 0,284 | 0,284 |
| Rozpuszczalniki | 6,607 | 6,600 | 6,586 | 6,573 | 6,560 | 6,553 | 6,540 | 6,527 | 6,514 | 6,507 | 6,494 |
| Kwasy i alkalia | 1,447 | 1,445 | 1,442 | 1,439 | 1,436 | 1,435 | 1,432 | 1,429 | 1,426 | 1,425 | 1,422 |
| Oleje i tłuszcze inne niż 200125 | 0,858 | 0,857 | 0,855 | 0,853 | 0,852 | 0,851 | 0,849 | 0,847 | 0,846 | 0,845 | 0,843 |
| Odczynniki fotograficzne | 0,279 | 0,279 | 0,278 | 0,278 | 0,277 | 0,277 | 0,276 | 0,276 | 0,275 | 0,275 | 0,274 |
| Urządzenia zawierające freon | 1,157 | 1,154 | 1,153 | 1,150 | 1,149 | 1,148 | 1,146 | 1,143 | 1,141 | 1,140 | 1,137 |
| Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,289 | 0,289 | 0,288 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,286 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,284 |
| Zużyte urządz. elektryczne i elektroniczne | 2,904 | 2,901 | 2,895 | 2,889 | 2,883 | 2,880 | 2,875 | 2,869 | 2,,863 | 2,860 | 2,854 |
| Detergenty | 0,279 | 0,279 | 0,278 | 0,278 | 0,277 | 0,277 | 0,276 | 0,276 | 0,275 | 0,275 | 0,274 |
| Drewno zaw. subst. niebezp. | 0,558 | 0,558 | 0,557 | 0,556 | 0,554 | 0,554 | 0,553 | 0,552 | 0,551 | 0,550 | 0,549 |
| Razem | 29,639 | 29,605 | 29,545 | 29,485 | 29,428 | 29,398 | 29,339 | 29,279 | 29,222 | 29,176 | 29,129 |

Uwzględniając wytyczne dotyczące planowanych poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym w poszczególnych latach, zawarte 
w KPGO i WPGO, zostały wyliczone masy odpadów, które będzie należało zebrać i poddać procesom unieszkodliwiania w latach 2004(2014. Ilości tych odpadów zestawiono w tablicy 3.9.

Tablica 3.9. Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych
                    gminy Dobrodzień, przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2004(2014

| Lata | Przyjęty wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych | Prognozowana masa wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych | Prognozowana masa odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidziana do zbierania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [%] | [Mg] | [Mg] |
| 2004 | 10,00 | 29,63 | 2,96 |
| 2005 | 12,50 | 29,60 | 3,70 |
| 2006 | 15,00 | 29,54 | 4,43 |
| 2007 | 23,75 | 29,48 | 7,00 |
| 2008 | 32,50 | 29,42 | 9,56 |
| 2009 | 41,25 | 29,39 | 12,12 |
| 2010 | 50,00 | 29,33 | 14,66 |
| 2011 | 57,50 | 29,27 | 16,83 |
| 2012 | 65,00 | 29,22 | 18,99 |
| 2013 | 72,50 | 29,17 | 21,15 |
| 2014 | 80,00 | 29,12 | 23,30 |

## Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Przeprowadzenie prognozy zmian zarówno pod względem rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów do 2015 r. w gminie Dobrodzień jest trudne. Wynika to głównie z przemian gospodarczych oraz restrukturyzacji. Dla odpadów wiodących w gminie, do których zalicza się odpady z drewna oraz żużle i popioły, prognozuje się tendencje zniżkowe, z uwagi na stosowanie technologii małoodpadowych oraz zmniejszenie produkcji. Ścisła ewidencja ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych przez małe przedsiębiorstwa na terenie gminy pozwoli na bilansowanie odpadów innych niż niebezpieczne.

## Odpady niebezpieczne z sektora gospodarczego

Ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w dużych zakładach przemysłowych znajdujących się na obszarze gminy Dobrodzień nie powinna wzrastać w horyzoncie czasowym. Wynika to z zebranych informacji przez ZSE KOMAG przy realizacji niniejszego Planu.

## Odpady niebezpieczne szczególne

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z systematycznym wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do określenia. Prognozując ilość tych odpadów liczyć się należy z faktem, że ilość ta będzie wzrastać wolniej aniżeli wzrost poziomu i ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia jak i spodziewanego wdrożenia programu gospodarki odpadami.

Szacuje się, że na terenie gminy Dobrodzień ilości odpadów medycznych i weterynaryjnych będą utrzymywać się na tym samym poziomie jak obecnie (oszacowana ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych wynosi około 0,8 Mg).

### Odpady zawierające azbest

Wstępna inwentaryzacja gospodarstw domowych na terenie gminy wykazała, że w wyniku demontażu wyrobów zawierających azbest powstanie około 28 Mg odpadów azbestowych. Odpowiada to objętości około 34,1 m3  przy założeniu, że średnia objętość 1Mg odpadów składowanych w workach z tkaniny syntetycznej (tzw. big-bag) wynosi 0,82 m3.

### Odpady zawierające PCB

Opierając się na prognozie zawartej w projekcie Programu ochrony środowiska dla powiatu oleskiego, przyjmuje się, że w gminie Dobrodzień procesem unieszkodliwiania objętych zostanie ok. 4 Mg odpadów zawierających PCB (przy założeniu, że udział gminy w powiecie oleskim wyniesie 12%).

### Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne

Uwzględniając aktualny stan wiekowy pojazdów oraz tendencję wymiany starych pojazdów na nowe, należy liczyć się z istotnym wzrostem ilości złomowanych pojazdów.

Opierając się na prognozie zawartej w WPGO, przyjmuje się dla gminy Dobrodzień następującą prognozę wytwarzania zużytych pojazdów (przy założeniu 12% udziału gminy 
w rynku samochodowym w powiecie oleskim):

- 2006 r. – 185 szt.,

- 2010 r. – 248 szt.,

- 2014 r. – 332 szt.

### Odpady zużytych opon

Zwiększenie ilości pojazdów ogółem oraz eliminacja pojazdów wyeksploatowanych zwiększy ilość zużytych opon. Opierając się na prognozie zawartej w projekcie Programu ochrony środowiska dla powiatu oleskiego, przyjmuje się dla gminy Dobrodzień następującą prognozę wytwarzania zużytych opon (przy założeniu 12% udziału gminy w rynku samochodowym 
w powiecie oleskim):

- 2006 r. – 43 Mg;

- 2010 r. – 48 Mg;

- 2014 r. – 50 Mg.

# Założone cele – działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

Cele dla gospodarki odpadami w gminy Dobrodzień są zgodne z celami krótkookresowymi i długookresowymi zawartymi w WPGO oraz w PPGO.

Odpady powstające w sektorze komunalnym

Jako cel strategiczny dla gospodarki odpadami powstającymi w sektorze komunalnym w gminie Dobrodzień przyjęto minimalizację ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz wdrożenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi stanowią:

- włączenie gminy do struktury organizacyjnej posiadającej składowisko odpadów spełniające obowiązujące normy ,

- podniesienie świadomości ekologicznej społecznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów,

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- uzyskanie w 2007 r. 15% odzysku odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych i usługach,

- skierowanie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do 85% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- uzyskanie w 2007 r. 20% odzysku odpadów wielkogabarytowych oraz 15% odzysku odpadów budowlanych.

Cele długoterminowe na lata 2007 – 2011 dla gospodarki odpadami komunalnymi to:

- dalsza organizacja i doskonalenie przyjętego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- monitorowanie wdrażania ustaleń planu,

- intensyfikacja szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- skierowanie do 2010 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- uzyskanie 60% odzysku odpadów wielkogabarytowych i 40% odpadów budowlanych,

- uzyskanie 50% odzysku odpadów niebezpiecznych.

Celem krótkoterminowym na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie w roku 2007 zakładanych limitów recyklingu poszczególnych odpadów w tym:

- opakowania z papieru i tektury 			48%,

- opakowania ze szkła				40%,

- opakowania z aluminium			40%,

- opakowania z tworzyw sztucznych		25%,

- opakowania wielomateriałowe			25%,

- opakowania ze stali 				20%.

Celem długoterminowym na lata 2007- 2011 dla gospodarki odpadami opakowaniowymi jest osiągnięcie poziomu odzysku w wysokości około 50 – 55% oraz recyklingu w granicach 55 – 70%.

Cele krótkoterminowe na lata 2004 - 2007 dla gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji stanowią:

- osiągnięcie w roku 2006 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 10%,

- rozpropagowanie indywidualnego kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

Cele długoterminowe na lata 2007 – 2011 dla gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji stanowią:

- osiągnięcie w roku 2010 zakładanego poziomu recyklingu organicznego odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zabudowy wielorodzinnej w wysokości 25%,

- rozwój indywidualnego kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,

- zorganizowanie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej.

Cele krótkoterminowe na lata 2004 – 2007 dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi w sektorze komunalnym to

- doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych zarówno od mieszkańców jak i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

- osiągnięcie w 2007 roku zakładane limitu odzysku odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%.

Jako cele długoterminowe na lata 2007 – 2011 dla gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytworzonymi w sektorze komunalnym przyjęto:

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych zarówno od mieszkańców jak i od małych i średnich przedsiębiorstw,

- osiągnięcie w 2011 roku zakładanego limitu odzysku odpadów niebezpiecznych na poziomie 50%.

Celem krótkoterminowym na lata 2004 – 2007 dla gospodarki osadami ściekowymi jest wprowadzenie wykorzystania osadów ściekowych o odpowiednich parametrach w celach nawozowych i rekultywacji.

Jako cel długoterminowy na lata 2006 – 2011 dla gospodarki osadami ściekowymi przyjęto doskonalenie przyrodniczego wykorzystania osadów.

Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Jako cel strategiczny dla gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym przyjęto ograniczenie wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwienia i gospodarczego wykorzystania.

Cele szczegółowe do roku 2011 dla gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym to:

- wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów oraz zakładów rzemieślniczych mających na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nie odpadów oraz wykorzystanie istniejących już instalacji zagospodarowania.

Szczególne odpady niebezpieczne

Cele na lata 2004 – 2011 dla gospodarki odpadami z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych stanowią:

- minimalizacja ilości powstawania odpadów,

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami,

- eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Jako cel na lata 2004 – 2011 dla gospodarki odpadami zwierającymi azbest przyjęto bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie tego typu odpadów.

Celami na lata 2004 – 2011 dla gospodarki odpadami zawierającymi PCB są:

- weryfikacja danych z inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB,

- likwidacja urządzeń zawierających PCB,

- monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB,

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów i urządzeń zawierających PCB

- kampania edukacyjno-propagandowa w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami zawierającymi PCB.

Celem na lata 2004 – 2011 dla gospodarki opakowaniami po środkach ochrony roślin jest organizacja selektywnej zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin:

- z gospodarstw domowych – przez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowanych,

- od podmiotów gospodarczych – przez dystrybutorów pestycydów.

Jako cele na lata 2004 – 2011 gospodarki pozostałymi odpadami przyjęto:

- zwiększenie stopnia złomowania starych samochodów,

- zwiększenie stopnia wykorzystania surowców pochodzących ze złomowanych pojazdów,

- zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon,

- zintensyfikowanie zbiórki akumulatorów i baterii poprzez rozszerzenie sieci punktów zbiórki o szkoły, handel i usługi itp. oraz prowadzenie okresowych i stałych zbiórek w wyznaczonych punktach,

- 100% odzysk akumulatorów ołowiowych oraz pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60%,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45%,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) –30%.

- organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

  - z gospodarstw domowych – poprzez sklepy lub punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy,

  - od podmiotów gospodarczych – poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów recyklingu i demontażu,

  - wprowadzenie okresowych i stałych zbiórek w wyznaczonych punktach,

- rozwój działań w zakresie przedłużenia okresu użytkowania polegających na przekazaniu starszego typu sprzętu innym użytkownikom, konserwacji i naprawie czy odnowie przy współudziale producentów.

## Działania zmierzające do zapobiegania i ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy

Postępowanie w celu zapobiegania i minimalizowania ilości powstających odpadów jest priorytetowym przedsięwzięciem we współczesnej gospodarce odpadami i dotyczy wszystkich konsumentów uczestniczących w wytwarzaniu i dystrybucji produktów, w tym władz lokalnych.

Głównym działaniem, jakie może podejmować gmina w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ich wytwarzania jest prowadzenie na szeroką skalę edukacji ekologicznej w różnych środowiskach.

Działania zapobiegawcze to wszelkie przedsięwzięcia informacyjne i edukacyjne, adresowane do mieszkańców i zmierzające do kształtowania określonych zachowań, polegających na:

- kupowaniu produktów w niezbędnych opakowaniach,

- nabywaniu produktów wykonanych z materiałów pochodzących 
z recyklingu,

- ograniczaniu zakupów wyrobów jednorazowego użytku,

- popularyzacji nabywania artykułów o wysokiej jakości.

Działania informacyjne i edukacyjne należy wspierać przedsięwzięciami organizacyjnymi we wszystkich środowiskach i tworzyć warunki m.in. do:

- selektywnego gromadzenia odpadów papieru w urzędach, szkołach, placówkach handlowych i usługowych,

- zbierania i recyklingu tonerów,

- selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych i mas ziemnych (pochodzących 
z budów) do ponownego wykorzystania,

- kompostowania odpadów zielonych, np. w obrębie ogródków działkowych, w obrębie rozproszonej zabudowy mieszkaniowej zwłaszcza na terenach wiejskich.

Proponowanym działaniom powinno towarzyszyć tworzenie lokalnego prawa miejscowego, czyli przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, preferujących:

- selektywne gromadzenie surowców wtórnych poprzez korzystanie z określonych typów pojemników,

- korzystanie z usług firm odbierających odpady komunalne,

- przydomowe kompostowanie odpadów zielonych.

Władze lokalne w ramach przepisów prawa miejscowego mogą korzystać z instrumentów finansowych, określając zróżnicowanie opłat za odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zgromadzonych.

Realizacja programu edukacyjno - informacyjnego będzie związana z efektami rzeczowymi 
i ekologicznymi. Zamierzone efekty rzeczowe realizacji programu to m.in. seminaria, prelekcje w przedszkolach i szkołach, publikacje w lokalnej prasie, informator Urzędu Miejskiego, kampania informacyjno – promocyjna obejmująca m.in. imprezy ekologiczne, wydanie broszury i ulotek na temat segregacji odpadów, publikacje i rozpowszechnienie plakatu ekologicznego oraz reklamy w masmediach.

Adresatami działań z zakresu edukacji ekologicznej jest cała społeczność gminy Dobrodzień. Działania te kładą szczególny nacisk na podniesienie świadomości i wykształcenie właściwych zachowań ekologicznych mieszkańców. Działania edukacyjne skierowane są przede wszystkich do dzieci, młodzieży, nauczycieli i katechetów, urzędników i członków Rady Miejskiej, właścicieli zakładów rzemieślniczych i usługowych.

Wymienione grupy adresatów stanowią znaczącą część lokalnej społeczności. Ponadto zaadresowanie edukacji do dzieci i młodzieży stworzy możliwość rozszerzenia zasięgu oddziaływania na środowiska domowe, w tym osoby dorosłe, które bezpośrednio nie zawsze wykazują wolę zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie ich zbiórki transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy

Do odpadów wskazanych do odzysku i unieszkodliwiania należą:

- odpady komunalne ulegające biodegradacji,

- odpady opakowaniowe,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady niebezpieczne, wyodrębnione ze strumienia odpadów komunalnych.

Analizy przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania służą wypracowaniu strategii funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązania, które będą stosowane w najbliższych latach w ramach tej strategii, muszą przede wszystkim zaspakajać potrzeby mieszkańców, być zgodne z wymogami ochrony środowiska oraz z technikami 
i technologiami stosowanymi w Unii Europejskiej.

W przypadku każdej gminy, przyjęcie odpowiedniej strategii wymuszone jest istniejącą sytuacją w zakresie gospodarki odpadami. Według aktualnych wytycznych należy maksymalnie ograniczyć ilość składowanych odpadów. Wynika to z Ustawy o odpadach 
(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz z dyrektyw Unii Europejskiej przewidującej stopniowe wprowadzenie zakazu składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. W związku z tym rozwój technologii przerobu i unieszkodliwiania odpadów jest konieczny, ale niestety pociąga za sobą wzrost kosztów.

Projektowany system racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobrodzień wykorzystuje następujące techniki i technologie gospodarki odpadami:

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła”,

- transport (wywóz) odpadów z selektywnej zbiórki,

- zbiórka, transport (wywóz) i utylizacja odpadów wielkogabarytowych,

- transport i utylizacja odpadów budowlanych,

- transport (wywóz) i unieszkodliwienie martwych zwierząt z indywidualnych gospodarstw rolnych,

- waloryzacja surowców wtórnych,

- recykling organiczny bioodpadów,

- zagospodarowanie surowców wtórnych,

- zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- składowanie.

W koncepcji przewiduje się również zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze służby zdrowia oraz jednostek działalności gospodarczej.

Proponowany system gospodarki odpadami nie obejmuje utylizacji wraków samochodowych. Właściciele pojazdów wycofanych z ruchu, w myśl obowiązujących przepisów, mają obowiązek oddania ich do punktów złomowania posiadających wymagane pozwolenia.

## Działania zmierzające do redukcji odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy

Działania zmierzające do redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska polegają głównie na:

- ograniczeniu ilości powstających odpadów,

- promowaniu selektywnych metod zbiórki powstających odpadów ulegających biodegradacji,

- zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji innym niż składowanie.

W rejonach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, w sytuacji zainteresowania mieszkańców takimi działaniami, wskazane jest tworzenie warunków do kompostowania roślinnych odpadów domowych i ogrodowych we własnym zakresie, w przydomowych kompostownikach, np. przez sformalizowanie takich działań dzięki odpowiednim zapisom 
w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień”. Poniżej 
w tablicy 4.1. zestawiono niektóre opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem.

Tablica 4.1. Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza
                    składowaniem

| Odpady komunalne ulegające biodegradacji | Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji |
| --- | --- |
|  | Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling |
| Odpady zmieszane | + |  | + |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  | + | + |  |
| Odpady zielone |  | + | + |  |
| Odpady kuchenne + zielone |  | + | + |  |
| Papier |  | + | + | + |
| Odpady tekstylne |  |  |  | + |
| Drewno |  |  |  | + |

Zastosowanie odpowiedniej techniki kompostowania pozwala obniżyć koszty transportu na odległe składowisko wówczas, gdy istnieje możliwość zlokalizowania zakładu kompostowania w bliższej odległości od centrum gromadzenia. Ze względu na jakość produktu otrzymanego z kompostowania należy rozgraniczyć kompostowanie odpadów zmieszanych od kompostowania odpadów organicznych, uzyskanych z selektywnej zbiórki.

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych niezbędne jest określenie celu, jaki spełniać ma kompostownia, tzn.:

- czy ma produkować produkt o ograniczonym zbycie, np. do rekultywacji zdegradowanych terenów, ze względu na zanieczyszczenia szkłem, resztkami folii, zawartość metali ciężkich,

- czy ma produkować wysokowartościowy produkt, który będzie można stosować do nawożenia gruntów uprawnych i ogrodów.

Ważnym aspektem właściwego wyboru drogi realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych jest właściwa kolejność zamierzeń, mianowicie:

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,

- wdrożenie zbiórki odpadów organicznych,

- określenie składu odpadów – określenie zawartości frakcji odpadów nadającej się do kompostowania,

- przeprowadzenie prób kompostowania.

Wybór kierunku przetwarzania odpadów z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań należy do gminy jako organizatora systemu.

Dla obszarów średniej wielkości objętych selektywnym gromadzeniem odpadów organicznych zalecana jest m.in. metoda kompostowania w pryzmach, napowietrzanych lub przerzucanych. Dla obszarów większych –miejskich, wskazuje się zakłady mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów zmieszanych, jako efektywną opcję unieszkodliwiania odpadów komunalnych celem redukcji ich objętości i bezpiecznego dla środowiska składowania pozostałości.

# Przyjęty system gospodarki odpadami na terenie gminy

## Ogólne założenia wprowadzania systemu

Projektowany system gospodarki odpadami dla gminy Dobrodzień opiera się na następujących założeniach:

- spełnienie wymagań formalno - prawnych gospodarki odpadami komunalnymi, 
w szczególności obowiązku selektywnej zbiórki odpadów narzuconego ustawą 
o odpadach,

- zgodność z założeniami planów wyższego szczebla, w tym Planu gospodarki odpadami dla powiatu oleskiego oraz Planu gospodarki odpadami w województwie opolskim,

- maksymalne wykorzystanie zaplecza sprzętowego gminy (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

Elementami projektowanego systemu gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień są:

- selektywna zbiórka odpadów komunalnych,

- organizacja w gminie ruchomego (obwoźnego) Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub - opcjonalnie - organizacja stałego Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,

- organizacja w gminie bezpośredniego odbioru odpadów opakowaniowych i kierowanie ich do podmiotu zajmującego się gospodarczym wykorzystaniem surowców wtórnych zlokalizowanego poza obszarem gminy lub – opcjonalnie – organizacja na terenie gminy Lokalnego Punktu Waloryzacji Surowców Wtórnych,

- kompostowanie indywidualne na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz kontenerowe w ramach struktury organizacyjnej bazującej na jednym z trzech związków celowych gmin i związanego z nim Zakładu Zagospodarowania Odpadów,

- składowisko odpadów zlokalizowane poza terenem gminy.

## Wariantowa koncepcja systemu gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień

Wariantowość koncepcji gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień związana jest z planowanym w roku 2006 zakończeniem eksploatacji składowiska odpadów w Błachowie i w związku z powyższym potrzebą włączenia gminy Dobrodzień do struktury organizacyjnej posiadającej składowisko.

Zgodnie z zapisami WPGO gmina Dobrodzień jest zlokalizowana w zasięgu proponowanego do utworzenia Północnego Związku Gospodarki Odpadami – z centrum w Opolu.

System gospodarki odpadami przyjęty w Planie gospodarki odpadami dla powiatu oleskiego bazuje na włączeniu się gminy Dobrodzień, po wyczerpaniu się pojemności składowiska odpadów w Błachowie, do jednego z sześciu ponadgminnych składowisk odpadów komunalnych lub alternatywnie do systemu gospodarki odpadami innej gminy.

W świetle powyższym istnieją cztery warianty systemu gospodarki odpadami dla gminy Dobrodzień:

Wariant 1. Korzystanie do 2014 r. ze składowiska gminnego znajdującego się w Błachowie pod warunkiem dokonania przebudowy składowiska wymaganego orzeczeniem Starosty Oleskiego nr POŚR. 7648-7-1/02/03.

Wariant 2. Włączenie się gminy Dobrodzień do systemu gospodarki odpadami Północnego Związku gospodarki Odpadami ze składowiskiem w Świerczu.

Wariant 3. Włączenie się gminy Dobrodzień do systemu gospodarki odpadami gminy Praszka ze składowiskiem w Kowalach.

Wariant 4. Włączenie się gminy Dobrodzień do systemu gospodarki odpadami gminy Lubliniec ze składowiskiem w Lipiniu Śląskim.

Po analizie aspektów techniczno-ekonomicznych dotyczących powyższych wariantów, proponowanym rozwiązaniem gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień jest wariant 4.

## Zbiórka odpadów komunalnych

Pierwszym krokiem przy reorganizacji systemu zbiórki odpadów jest objęcie tym systemem wszystkich wytwórców odpadów (mieszkańców, podmioty gospodarcze). Zgodnie z obowiązującymi przepisami powstające odpady powinny być gromadzone selektywnie.

### Odpady komunalne zmieszane

Uzupełniając istniejący system należy dążyć do sytuacji kiedy objęci nim będą wszyscy mieszkańcy gminy, a także wszystkie podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie. Każdy wytwórca odpadów powinien mieć jednocześnie podpisaną umowę indywidualną lub poprzez zarządcę budynku:

- z gminą w przypadku przejęcia obowiązków od mieszkańców,

- z koncesjonowaną firmą prowadzącą zbiórkę odpadów na terenie gminy w przypadku nie przejęcia obowiązków od mieszkańców.

System zbiórki odpadów zmieszanych proponuje się rozbudować i rozwijać w oparciu 
o następujące założenia:

- w zabudowie jednorodzinnej do zbiórki stosować pojemniki 110/120 dm3 tak, aby na każde gospodarstwo (5 osobowe) przypadał jeden taki pojemnik; na obszarach gminy gdzie funkcjonuje inny system zbiórki odpadów przejście na proponowany system powinno się odbywać w sposób etapowy w miarę możliwości finansowych, np. sołectwami,

- w zabudowie wielorodzinnej optymalnym rozwiązaniem byłoby stosowanie do zbiórki odpadów pojemników 1100 dm3 (1 pojemnik na około 50 mieszkańców); z uwagi na istniejące w tej chwili pojemniki 4,5 m3 proponuje się sukcesywnie je likwidować 
i zastępować pojemnikami 1100 dm3.

- podmioty gospodarcze działające na terenie gminy powinny posiadać własne pojemniki do gromadzenia wytwarzanych przez siebie odpadów; ich wielkość powinna być dostosowana do indywidualnych przypadków (do wyboru pojemniki 110/120 dm3 lub 1100 dm3).

Zestawienie liczby pojemników w poszczególnych sołectwach i miejscowościach 
w zależności od rodzaju zabudowy przedstawia tablica 5.1.

Tablica 5.1. Liczba pojemników niezbędnych do obsługi zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych

| Miejscowość lub Sołectwo | Zabudowa jednorodzinna | Zabudowa wielorodzinna |
| --- | --- | --- |
| Bzinica-Bąki | 74 | 3 (1,1 m3) |
| Gosławice | 72 | - |
| Główczyce-Zwóz | 80 | - |
| Klekotna | 54 | - |
| Kocury-Malichów | 64 | - |
| Ligota Dobrodzieńska | 29 | 5 (1,1 m3) |
| Makowczyce | 60 | - |
| Myślina-Turza | 259 | - |
| Pietraszów | 61 | - |
| Pludry | 147 | 12 (1,1 m3) |
| Rzędowice | 64 | 5 (1,1 m3) |

| Szemrowice | 143 | - |
| --- | --- | --- |
| Warłów | 72 | - |
| Bzinica-Nowa | 30 | 3 (1,1 m3) |
| Kolejka | 29 | - |
| Błachów | 56 | - |
| Dobrodzień - miasto | 118 | 6 (1,1 m3) 13 (4,5 m3) |
| Razem | 1412 | 34 (1,1 m3) 13 (4,5 m3) |

Źródło: opracowanie pt:”Strategia rozwoju miasta i gminy Dobrodzień” oraz założeń
            autorów opracowania

### Odpady opakowaniowe

Obecnie na terenie gminy Dobrodzień system zbiórki odpadów opakowaniowych funkcjonuje w minimalnym zakresie. Konieczne będzie zatem zbudowanie takiego systemu od podstaw. System zbiórki odpadów opakowaniowych proponuje się zbudować i rozwijać w oparciu 
o następujące założenia:

- w zabudowie jednorodzinnej prowadzenie zbiórki w systemie odbioru bezpośredniego w oparciu o kolorowe (inne dla każdej frakcji) worki; proponuje się prowadzenie zbiórki w zakresie szkła opakowaniowego bez podziału na kolory, tworzyw sztucznych i makulatury,

- w zabudowie wielorodzinnej prowadzenie zbiórki w systemie donoszenia w oparciu 
o kolorowe (inne dla każdej frakcji) pojemniki wielkopojemnościowe rozstawione 
w sąsiedztwie pojemników do zbiórki odpadów zmieszanych; proponuje się prowadzenie zbiórki w zakresie szkła bez podziału na kolory, tworzyw sztucznych 
i makulatury,

- jednocześnie zalecane jest stworzenie systemu uzupełniającego:

- w najbardziej uczęszczanych punktach największych miejscowości gminy (np. przy sklepach, przystankach komunikacji zbiorowej) oraz przy obiektach użyteczności publicznej (np. urzędach, domach kultury itp.) opartego na pojemnikach wielkopojemnościowych; proponuje się prowadzić zbiórkę szkła i tworzyw sztucznych,

- we wszystkich placówkach oświatowych i opiekuńczych gminy (szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, żłobki) opartego na pojemnikach podobnych jak w systemie donoszenia na terenie gminy lub np. w pojemnikach czterodzielnych o pojemności 480 dm3 (typu Borowik z wymiennymi workami na poszczególne frakcje); proponuje się prowadzić zbiórkę szkła, tworzyw sztucznych, makulatury i metalu (puszek aluminiowych). Stworzenie tego systemu uzupełniającego nie powinno być nastawione na jak największe pozyskanie poszczególnych frakcji, powinno ono stanowić głównie element uzupełniający edukacji ekologicznej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży,

- w podmiotach gospodarczych selektywna zbiórka powinna być prowadzona przynajmniej w takim samym zakresie jak w gospodarstwach domowych, tzn. szkło, tworzywa sztuczne i makulatura, a sposób zbierania poszczególnych frakcji będzie zależał w dużej mierze od charakteru danego podmiotu. Dodatkowo w zależności od profilu działalności podmiotu powinny być selektywnie gromadzone pozostałe odpady wytwarzane w związku z jego działalnością, zwłaszcza te które są możliwe do dalszego wykorzystania. Rodzaj pojemników, w których byłaby prowadzona zbiórka surowców wtórnych w podmiotach gospodarczych będzie uzależniony od charakteru danej jednostki oraz ilości wytwarzanej danej frakcji odpadu. Mogą to być zarówno specjalistyczne pojemniki, jak również pojemniki wykorzystywane do zbiórki odpadów zmieszanych.

Ilość pojemników (worków) do stworzenia pełnego systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Dobrodzień, wg przyjętych założeń, przedstawia
tablica 5.2.

Tablica 5.2. Liczba pojemników (worków) niezbędnych do obsługi selektywnej zbiórki odpadów 
                    opakowaniowych dla gminy Dobrodzień

| Rodzaj zabudowy | Zabudowa jednorodzinna | Zabudowa wielorodzinna | System uzupełniający |
| --- | --- | --- | --- |
| Worki (zestawy) | 1412 | - | - |
| Pojemniki | - | 56 (komplety pojemników 4 x 1100 dm3 ) | 14 (typu Borowik) 4 (komplety pojemników 4 x 1100 dm3 ) |

Kolorystyka pojemników i worków do selektywnej zbiórki

Na terenie całej gminy zaleca się wprowadzenie jednolitej kolorystyki pojemników i worków do selektywnej zbiórki, tj.:

- niebieski do makulatury,

- żółty do tworzyw sztucznych,

- biały do szkła,

- czerwony do metalu,

- brązowy do bioodpadów,

- czarny do odpadów pozostałych (alternatywnie eksploatowane obecnie pojemniki).

Na pojemnikach wskazane jest umieszczenie naklejki z określeniem rodzaju odpadów, jakie można do niego wrzucać, a jakich nie wolno.

Do niebieskich pojemników i worków należy zbierać: gazety, zeszyty, książki, opakowania papierowe (torebki i pudełka), kartony. Pudła i pudełka należy przed wyrzuceniem złożyć, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Wrzucana makulatura powinna być sucha i nie zabrudzona farbami, tłuszczami oraz nie zawierać dodatków innych materiałów, np.: gumy, tworzyw sztucznych itp. Do pojemników z makulaturą nie wolno wrzucać papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub z tworzyw sztucznych (opakowania po napojach, środkach spożywczych), kalek biurowych.

Do żółtych pojemników i worków należy zbierać opróżnione z resztek butelki po napojach (PET), płynach do prania i mycia, opakowania z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych, kosmetykach oraz torby tzw. reklamówki. Do pojemników z odpadami tworzyw sztucznych nie wolno wrzucać foliowych woreczków po mleku, tworzyw piankowych, styropianu, worków i pojemników po środkach ochrony roślin i nawozach sztucznych oraz wyrobów z PCV, jak płytki i wykładziny.

Do białych pojemników i worków należy zbierać opakowania szklane opróżnione z resztek, butelki po napojach, stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw sztucznych. Do pojemników ze szkłem nie wolno wrzucać porcelany, ceramiki, szkła okiennego i zbrojonego, luster, żarówek, lamp neonowych i halogenowych, zakrętek i kapsli.

Do czerwonych pojemników i worków należy zbierać puszki po napojach, folie aluminiowe, puszki po przetworach i konserwach, kapsle, drobny złom żelazny i metali kolorowych. Do pojemników z metalami nie wolno wrzucać puszek po lakierach, farbach, aerozolach, puszek z zawartością farby, lakierów, dużych gabarytowo złomów metali (obudowy pralek, silników elektrycznych, rowerów itp.), części maszyn, pojazdów.

Do brązowych pojemników i worków należy zbierać resztki jedzenia, stare pieczywo, zwiędłe rośliny, obierki z jarzyn i owoców, odpady kuchenne, korę drzew, liście, wiórki 
z drewna, słomę, siano, skoszoną trawę. Do pojemników z bioodpadami nie wolno wrzucać mięsa, kości, płynnych resztek jedzenia, bardzo tłustych i mocno solonych resztek jedzenia, jednorazowych pieluch, podściółki z kuwet dla kotów i woreczków z odkurzacza.

### Odpady organiczne

Głównym źródłem powstawania odpadów organicznych na terenie gminy będą gospodarstwa domowe, istniejące oczyszczalnie ścieków, tereny zielone na których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne oraz niektóre podmioty gospodarcze.

Mimo, że prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, w tym także odpadów organicznych, jest nakazane ustawowo, selektywną zbiórkę tej grupy odpadów wskazane jest rozpocząć 
z chwilą możliwości ich zagospodarowania (kompostowanie, fermentacja).

Zbiórka poszczególnych rodzajów odpadów organicznych na terenie gminy powinna odbywać się w następujący sposób:

- w gospodarstwach domowych w zabudowie jednorodzinnej odpady organiczne zaleca się kompostować w przydomowych kompostownikach w zależności od indywidualnych możliwości; z chwilą uruchomienia instalacji do ich przetwarzania można je zbierać podobnie jak pozostałe surowce opakowaniowe w workach (najlepiej papierowych) natomiast dla gospodarstw rolnych z zabudową jednorodzinną odpadami biodegradowalnymi mogą być skarmiane przez zwierzęta gospodarskie 
a odpady biodegradowalne nie nadające się do skarmiania mogą być kompostowane 
w przydomowych kompostownikach, a kompost wykorzystany w użyźnianiu gleby 
w ogrodach przydomowych,

- na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz osiedlowej w miastach zbieranie odpadów biodegradowalnych wprowadzane będzie opcjonalnie w zależności od spełnienia wymagań zawartych w polityce ekologicznej państwa oraz nadrzędnych planach gospodarki odpadami w zakresie ograniczenia ilości tych odpadów składowanych na składowisku. Przy organizowaniu selektywnej zbiórki proponuje się wykorzystać biokontenery systemu MGB o pojemności 240 dm3,

- odpady organiczne z oczyszczalni ścieków powinny być w procesie technologicznym w maksymalnym stopniu odwodnione i przekazane do instalacji przetwarzającej, 
z którą podpisano odpowiednie porozumienie.

### Odpady niebezpieczne

Podobnie jak pozostałe odpady, także odpady niebezpieczne powinny być zbierane w sposób selektywny. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych na terenie gminy Dobrodzień powinny być:

- gromadzone w czasie okresowych zbiórek polegających na tym, że w określonych dniach przez teren gminy przejeżdżałby specjalny pojazd wyposażony w odpowiednio zabezpieczone pojemniki lub kontenery. Zbierałby on wyznaczone (we wcześniejszym harmonogramie) rodzaje odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Zgodnie z przyjętymi zasadami okresowych zbiórek mieszkańcy mogliby się pozbywać wymienionych odpadów we wcześniej ustalonych ilościach (ilościach odpowiadających ich prawdopodobnemu wytworzeniu w gospodarstwie domowym);

- zbieraniem i transportem odpadów zajmowałaby się podmiot zewnętrzny mający w swoich strukturach Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych znajdujący się poza terenem gminy lub też – opcjonalnie podmiot z terenu gminy, który zebrane odpady przekazywałby do czasowego przetrzymania w utworzonym na terenie gminy Lokalnym Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (LPGON). W tym punkcie mieszkańcy mogliby oddać na tych samych zasadach co w zbiórce okresowej wytworzone w gospodarstwie domowym odpady niebezpieczne (te same rodzaje 
i limity odpadów niebezpiecznych) poza terminem zbiórek okresowych;

Lokalny Punkt Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (LPGON)

W LPGON prowadzony będzie odbiór odpadów, identyfikacja i wyselekcjonowanie poszczególnych rodzajów odpadów do odpowiednich pojemników oraz ich przygotowanie do przekazania do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadających stosowne zezwolenia na transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych można zlokalizować jako zamknięty, oddzielny obiekt budowlany lub wspólnie z Lokalnym Punktem Waloryzacji Surowców Wtórnych (LPWSW).

Na terenie LPGON znajduje się wiata wykonana ze słupów stalowych osadzonych na fundamentach betonowych. Ściany i dach wiaty wykonane są ze stalowej blachy falistej. Wewnątrz wiaty znajdują się pojemniki, zbiorniki i inne opakowania przeznaczone do tymczasowego magazynowania odpadów, np.:

- zamykane kontenery do przechowywania środków ochrony roślin i odpadów medycznych,

- beczki z podwójnego tworzywa na odpady płynne, jak oleje, substancje chemiczne,

- różnego rodzaju pojemniki na odpady stałe, jak świetlówki, baterie, lekarstwa, części elektryczne i elektroniczne, odpady azbestowe itp.

- plastikowe worki na puste opakowania,

- identyfikatory i dokumenty opisujące odpady niebezpieczne.

Obok wiaty zlokalizowane będzie pomieszczenie administracyjne, w którym dokonuje się rejestracji przyjmowanych odpadów niebezpiecznych.

Teren powinien być ogrodzony i oświetlony, podłoże na terenie punktu utwardzone, 
a odprowadzanie wód deszczowych i gospodarczych realizowane poprzez osadnik.

Wyposażenie LPGON oraz zatrudnionych tam pracowników spełniać powinno wymagania BHP i przeciwpożarowe.

- przekazywanie do Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON), jak apteki - zbiórka nieużytecznych lekarstw, szkoły - zbiórka baterii, punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne - zbiórka akumulatorów i baterii, wybrane sklepy - opakowania po środkach ochrony roślin;

- gromadzone w systemie uzupełniającym, polegającym na rozstawieniu na terenie gminy specjalnych, zabezpieczonych przed otworzeniem ich przez niepowołane osoby, pojemnikach. Proponuje się aby systemem uzupełniającym objąć zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz baterii. Specjalne pojemniki do ich zbiórki byłyby rozstawione w miejscach, gdzie można nabyć produkty pełnowartościowe. Obsługę tego systemu mogłaby prowadzić ta sama firma co zbiórkę okresową;

- zgodnie z art. 16 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych część odpadów niebezpiecznych – opakowania po środkach chemicznych bardzo toksycznych i toksycznych np. środkach ochrony roślin powinny być zwracane bezpośrednio przez ich użytkowników do punktów sprzedaży, w których zostały nabyte. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą sprzedawca ma obowiązek je przyjąć zwracając pobraną kaucję. Jednocześnie producent i importer zobowiązany jest na własny koszt odebrać od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku oraz odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych, a które zostały zwrócone przez ich użytkowników do sprzedawcy (art. 10 ww. ustawy);

- w związku z częściowym rolniczym charakterem gminy Dobrodzień konieczne jest zapewnienie właściwego pozbywania się martwych zwierząt gospodarskich. Firma świadcząca usługi zbiórki i transportu do instalacji unieszkodliwiania wykonywałaby swoje usługi na zasadzie zgłoszeń telefonicznych. Koszty związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem martwych zwierząt hodowlanych, zgodnie 
z obowiązującym prawem powinien ponosić właściciel zwierzęcia. W przypadku zwierząt dzikich i bezdomnych obowiązek uprzątania martwych zwierząt spoczywa na gminie (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

- frakcją odpadów, które należy unieszkodliwiać ze szczególnym zachowaniem warunków ochrony środowiska, a także zdrowia ludzi jest azbest. Azbest najczęściej występuje w postaci płyt azbestowo-cementowych służących jako pokrycia dachów lub elewacji budynków, a także azbestowo-cementowych rur wodociągowych. 
Z uwagi na właściwości azbestu oraz obowiązujące regulacje prawne usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów powinien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest, na podstawie którego sporządza się Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, ocenę tę przejmuje powiatowy inspektor budowlany, który informuje starostwa powiatowe oraz urzędy gmin o przejętych protokołach ocen,

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu przez laboratorium wykonujące takie badania oraz oszacować ilości wyrobów zawierających azbest,

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczęcia robót 
z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- uzyskać pozwolenie na budowę (wykonywanie) prac remontowo-budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych.

Usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników.

### Odpady wielkogabarytowe

Z uwagi na charakter tych odpadów (duży ciężar, duża objętość) wymagają one prowadzenia specjalnych systemów ich zbiórki. Dla gminy Dobrodzień proponuje się zbiórkę tych odpadów z gospodarstw domowych w czasie zbiórek okresowych. Zbierane byłyby tylko te odpady wielkogabarytowe, które powstają w gospodarstwach domowych (stare meble, sprzęt RTV oraz AGD itp.). W wyznaczony dzień mieszkańcy mogliby te przedmioty (uszkodzone lub niepotrzebne) wystawić przed swoje posesje skąd byłyby zabierane. Dodatkowo proponuje się zbieranie odpadów wielkogabarytowych w utworzonym na terenie gminy LPGO. W punkcie tym mieszkańcy mogliby się pozbywać tego typu odpadów poza terminem okresowych zbiórek.

### Odpady z sektora budowlanego

Dla gminy Dobrodzień proponuje się zbiórkę tego typu odpadów w Lokalnym Punkcie Waloryzacji Surowców Wtórnych (LPWSW) lub innym miejscu wyznaczonym przez podmiot realizujący zbiórkę i transport tego typu odpadów. Odpady mogliby tam dowozić mieszkańcy we własnym zakresie lub firmy wywozowe po wcześniejszym zgłoszeniu. Po zgromadzeniu większej ilości tych odpadów byłyby one poddane rozdrobnieniu (wypożyczenie kruszarki samojezdnej). Zaleca się aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub na składowisko.

Częstotliwość wywozu odpadów trudno jest z góry oszacować i jest ona uzależniona od harmonogramu prac budowlanych na terenie gminy.

### Wyeksploatowane pojazdy mechaniczne

Wszystkie wycofane pojazdy powinny być w całości przekazywane do wyspecjalizowanych punktów zbiórki lub zakładów demontażu. Rejestr takich przedsiębiorstw prowadzi Wojewoda. Wg aktualnych przepisów zezłomowanie jest warunkiem wyrejestrowania pojazdu.

### Odpady zużytych opon

Obowiązujące uregulowania prawne zakazujące składowania opon na składowiskach oraz obowiązki producentów i importerów opon związane z opłata produktową i depozytową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania zużytych opon.

Problemem warunkującym realizację zadań gospodarki zużytymi oponami jest organizacja systemu zbiórki na poziomie krajowym.

### Odpady zawierające PCB

Zadania gminy do realizacji w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi PCB:

- zebranie danych dotyczących ilości i miejsc występowania PCB,

- przekazanie ww. danych do samorządu powiatowego w celu stworzenia baz informacyjnych na poziomie województwa,

- organizowanie na poziomie gminy kampanii reklamowo – propagandowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB,

- zorganizowanie selektywnej zbiórki PCB.

Wytworzone odpady zawierające PCB powinny być przekazywane przez wytwórców do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport i unieszkodliwianie takich odpadów.

Z małych zakładów rzemieślniczych i usługowych mogą być odbierane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające zezwolenie na ich transport i unieszkodliwianie.

### Oleje odpadowe

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, zobowiązuje przedsiębiorców wprowadzających na rynek oleje smarowe, do uzyskania określonych poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów poużytkowych, w tym – odpadów olejowych:

- w roku 2006 – 45% odzysku i 32% recyklingu,

- w roku 2007 – 50% odzysku i 35% recyklingu.

Zadania gminy do realizacji w zakresie gospodarki odpadami olejowymi stanowią:

- organizowanie kampanii reklamowo – propagandowej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami olejowymi,

- zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych.

Obecnie na podstawie decyzji wydanych dla firm przez Starostę Oleskiego, odpady olejowe powinny być zbierane w specjalistycznych zbiornikach a następnie wywiezione do unieszkodliwiania przez firmy posiadające niezbędne w tym zakresie zezwolenia.

Ze źródeł rozproszonych odpady olejowe powinny być odbierane przez specjalistyczne firmy działające w systemie objazdowym, posiadające zezwolenie na ich transport i unieszkodliwianie.

### Baterie i akumulatory

Zadania gminy do realizacji w zakresie gospodarki odpadami akumulatorowymi:

- organizowanie kampanii reklamowo – propagandowej w zakresie prawidłowego postępowania z akumulatorami,

- zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki akumulatorów ze źródeł rozproszonych.

Obecnie na podstawie decyzji wydanych dla firm przez Starostę Oleskiego, zużyte akumulatory muszą być wywiezione do unieszkodliwiania przez firmy posiadające niezbędne w tym zakresie zezwolenia.

Ze źródeł rozproszonych odpady olejowe powinny być odbierane przez specjalistyczne firmy działające w systemie objazdowym, posiadające zezwolenie na ich transport i unieszkodliwianie.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  substancjach zubożających warstwę ozonową zakazuje składowania urządzeń zawierających CFC (związki węgla z chlorem i fluorem) i HFCF (związki hydrochlorofluorokarbonowe) pochodzących z urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych itp. Obowiązek odzysku tych substancji spada bezpośrednio na wytwarzających odpady.

Kierując się dyrektywą UE przyjmuje się, że w terminie do 1 stycznia 2006 r. odzyskanych zostanie po 4 kg odpadów elektrycznych i elektronicznych na mieszkańca, co stanowi ok. 44 Mg w skali roku w odniesieniu do gminy Dobrodzień.

Ze źródeł rozproszonych odpady olejowe powinny być odbierane przez specjalistyczne firmy działające w systemie objazdowym, posiadające zezwolenie na ich transport i unieszkodliwianie.

### Odpady weterynaryjne i medyczne

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi powinna być prowadzona podobnie jak gospodarka odpadami niebezpiecznymi z sektora gospodarczego w oparciu o stosowne zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Wytworzone odpady niebezpieczne należy przekazywać do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia odnośnie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Ponadto należy prowadzić ewidencję wytwarzanych odpadów.

## Transport odpadów komunalnych

Dla warunków klimatycznych Polski za optymalną częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych przyjmuje się:

- dla centrów usługowo-handlowych			codziennie,

- dla budownictwa zwartego i osiedlowego		2 razy w tygodniu,

- dla budownictwa jednorodzinnego			1 raz w tygodniu,

- dla budownictwa zagrodowego (rozproszonego)	1 raz w miesiącu.

Dla miesięcy letnich proponuje się zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów.

Proponuje się, aby transportem odpadów zajmowały się przedsiębiorstwa wywozowe działające na terenie gminy lub powiatu. Do transportu odpadów proponuje się używanie samochodów bezpylnych (śmieciarek) bębnowych i komorowych oraz samochodów do przewozu kontenerów.

W projektowanym systemie przyjęto założenie, że zbierane na terenie gminy odpady komunalne będą:

- zbierane i wywożone poza teren gminy lub – opcjonalnie – dostarczane do Lokalnego Punktu Waloryzacji Surowców Wtórnych				surowce wtórne,

- zbierane i wywożone poza teren gminy lub – opcjonalnie – dostarczane do Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych		       odpady niebezpieczne,

- dostarczane na składowiska odpadów					pozostałe odpady.

Zapotrzebowanie na środki transportu selektywnie gromadzonych surowców wtórnych oraz bioodpadów będzie rosło w miarę rozwoju zbiórki selektywnej. Wzrost ten będzie wynikał ze współczynnika odzysku i całkowitej masy wytworzonych odpadów.

## Waloryzacja surowców wtórnych

Zebrane na terenie gminy odpady makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i metali mogą być alternatywnie poddawane wstępnej obróbce w Lokalnym Punkcie Waloryzacji Surowców Wtórnych (LPWSW).

Proponowany Punkt powinien obejmować działkę o wymiarach min. 60 x 40 m i powierzchni zabudowy min. 0,24 ha. Przy bramie wjazdowej będzie znajdować się waga samochodowa 
o udźwigu 30 t. Teren będzie oświetlony i wyposażony w place manewrowe dla transportu oraz zieleń izolacyjną.

Proponowany plan zabudowy terenu powinien obejmować następujące obiekty:

- Pawilon socjalny z portiernią i obsługą wagi samochodowej – zlokalizowany będzie przy bramie wjazdowej. Wykonany będzie z elementów kontenerowych ustawionych na podwalinach betonowych. W części socjalnej znajdować się będzie szatnia, łazienka 
i pokój śniadań. Wydzielona część dla portierni i obsługi wagi samochodowej wyposażona będzie w urządzenia do odczytu wskazań wagi.

Wymiary zabudowy pawilonu (dł./szer./wys.)	12/6/2,5 m.

- Wiata na wysortowane odpady – wykonana będzie w lekkiej konstrukcji ze słupów stalowych osadzonych na fundamentach betonowych, pokrytych blachą stalową, kształtową powlekaną. Brama wiaty wykonana będzie z siatki ogrodzeniowej. Wewnątrz znajdować się będą otwarte boksy o wymiarach 5 x 4 x 2 m, przedzielone ażurową przegrodą.

Wymiary zabudowy wiaty (dł./szer./wys.)		10/10/3,5 m.

- Wiata na odpady wielkogabarytowe – o konstrukcji podobnej do konstrukcji wiaty na wysortowane odpady.

Wymiary zabudowy wiaty (dł./szer./wys.)		10/9/3,5 m.

- Boksy na szkło, metale i odpady budowlane – wykonane będą ze słupów stalowych 
i prefabrykowanych płyt betonowych. Podłoża boksów będą utwardzone.

Wymiary:	- dla boksów na szkło i metale (dł./szer./wys.)	8/6/2 m,

- dla boksu na odpady budowlane (dł./szer./wys.)	10/7/2 m.

- Lokalny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych  – wykonany będzie jako wiata ze słupów stalowych osadzonych na fundamentach betonowych, pokrytych stalową blachą falistą. Punkt wyposażony będzie w specjalne pojemniki i kontenery przeznaczone do magazynowania odpadów niebezpiecznych.

Wymiary zabudowy punktu (dł./szer./wys.)		6/4/2,5 m.

Do Lokalnego Punktu Waloryzacji Surowców Wtórnych doprowadzone będą media: woda oraz energia elektryczna, jak również będzie funkcjonowało odprowadzenie ścieków sanitarnych oraz wód gospodarczych i deszczowych. Instalację ppoż. stanowić będą hydranty wewnętrzne zasilane z sieci zewnętrznej.

Odpady dowożone do LPWSW powinny być ewidencjonowane, tj. ustalany powinien być dostawca, rodzaj i waga odpadów.

Poszczególne frakcje odpadów kierowane będą do odpowiednich boksów i wiat.

Kontenery z odpadami pochodzącymi z zabudowy wielorodzinnej i worki z odpadami pochodzącymi z zabudowy jednorodzinnej powinny być rozładowywane według zawartości (koloru) przed poszczególne boksy lub wiaty.

Na placach przed poszczególnymi obiektami powinna nastąpić wtórna segregacja (doczyszczenie) surowców wtórnych polegająca na wydzieleniu zanieczyszczeń. Oczyszczona makulatura oraz tworzywa sztuczne należy poddać procesowi prasowania 
w celu zmniejszenia objętości magazynowej.

Odzyskane w prowadzonej na terenie gminy selektywnej zbiórce surowce wtórne, zgromadzone i doczyszczone w LPWSW, po zebraniu ilości transportowej powinny być przekazywane odbiorcom surowców wtórnych.

## Odzysk i unieszkodliwianie

Na terenie gminy nie działają instalacje do odzysku odpadów. Funkcjonująca instalacja do unieszkodliwiania odpadów – składowisko odpadów w Błachowie przewidziane jest do zamknięcia, jednak po spełnieniu wymagań zawartych w orzeczeniu Starosty Oleskiego, znak POŚR. 7648-7-1/02/03, dotyczącego przebudowy składowiska, zarządzający składowiskiem może wystąpić o pozwolenie na użytkowanie składowiska gminnego na kolejne lata.

Zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie przewidują powstania na terenie gminy nowych instalacji. W związku z tym niezależnie od ostatecznie wybranego systemu organizacyjnego przy realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień konieczne będzie korzystanie z instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych poza granicami gminy (punkt 5.1. niniejszego planu).

# Założenia systemu edukacyjno-informacyjnego

Realizując na terenie gminy edukację ekologiczną, należy pamiętać, że bez aktywnego udziału społeczeństwa i współpracy z władzami lokalnymi nie będzie możliwe rozwiązanie problemów ekologicznych, czyli wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym bowiem celem edukacji ekologicznej jest zmiana zachowań na proekologiczne wszystkich grup społecznych.

Dlatego dla prawidłowego przebiegu kampanii edukacyjnej społeczeństwa związanej 
z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju na terenie gminy niezbędna jest sprawna koordynacja wszystkich działań edukacyjnych.

Z tego względu należy rozważyć możliwość utworzenia przy siedzibie Urzędu Miasta 
w Dobrodzieniu Gminnego Punktu Edukacji Ekologicznej (GPEE). Głównym celem działalności punktu byłoby koordynowanie działań edukacyjnych prowadzonych przez gminę z polityką ekologiczną powiatu – współpraca z Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej. Punkt powinien być także inicjatorem lokalnych czy ponad lokalnych działań edukacyjnych Punkt jednocześnie powinien przejąć zadania związane z pozyskiwaniem środków na zaplanowane działania.

Największe rezultaty przynoszą bowiem niekonwencjonalne, jednocześnie efektywne działania edukacyjno – informacyjne, adresowane do różnych lokalnych środowisk. Należy również pamiętać, że podstawowe znaczenie dla szerokiego, społecznego udziału 
w urzeczywistnianiu celów ekologicznych ma nie tylko odpowiednia edukacja ekologiczna, ale też zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku.

Działania edukacyjne prowadzone przez Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej powinny objąć trzy zasadnicze segmenty:

- Edukację ekologiczną obejmującą decydentów (pracowników samorządowych: wójtów, sołtysów i radnych), oraz osoby mające przekazywać informacje pozostałym grupom społecznym (nauczycieli, dziennikarzy, księży, pracowników firm i służb komunalnych).

- Edukację ekologiczną dzieci i młodzieży opartą na ścisłej współpracy z placówkami oświaty.

- Edukację ekologiczną dorosłych członków społeczności lokalnych, realizowaną między innymi przez politykę medialną oraz prowadzenie okresowych akcji ekologicznych obejmujące wszystkich mieszkańców np. sprzątanie świata, wystawy, konkursy, festyny.

# Zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat

W oparciu o wyniki, wnioski i zalecenia zawarte w poprzednich rozdziałach opracowany został program strategiczny i plan działania w dziedzinie gospodarki odpadami na terenie gminy Dobrodzień, którego celem jest poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

Plan Gospodarki Odpadami został przygotowany na podstawie dogłębnej analizy stanu istniejącego gospodarki odpadami i ujawnionych w toku prac problemów.

W celu realizacji przyjętych celów w zakresie gospodarki odpadami przyjmuje się do realizacji w latach 2004 – 2011 następujące zadania strategiczne:

- zapobieganie powstaniu odpadów,

- ograniczenie wytwarzanych odpadów,

- właściwa izolacja odpadów od środowiska,

- wprowadzenie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy,

- bieżąca likwidacja dzikich wysypisk,

- przebudowa składowiska w Błachowie,

- wdrażanie technologii niskoodpadowych (BAT),

- zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi,

- wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami,

Ponadto do realizacji w perspektywie najbliższych lat, tj. 2004 – 2007 zakłada się następujące zadania krótkoterminowe:

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej,

- organizacja obwoźnego (ruchomego) systemu zbiórki odpadów opakowaniowych (surowców wtórnych) przez podmiot spoza terenu gminy,

- organizacja obwoźnego (ruchomego) systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych przez podmiot spoza terenu gminy,

- rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji odpadów organicznych.

# Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć

Określone dla gminy Dobrodzień cele i kierunki działań mają doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Przyjęty model gospodarki, wynikający z uwarunkowań formalnych, technicznych i ekonomicznych wyznacza do realizacji konkretne zadania. Dzięki nim będzie możliwe osiągnięcie wyznaczonych celów.

W związku z szerokim zakresem koniecznych przedsięwzięć zadania te powinny być realizowane w sposób etapowy. W pierwszej kolejności te, dzięki którym nastąpi najszybsza poprawa dotychczasowego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy – zadania krótkookresowe. W dalszej kolejności realizowane powinny być zadania, których wykonanie pozwoli na całościowe osiągnięcie, w wyznaczonej perspektywie czasowej, założonych celów strategicznych – zadania długookresowe.

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań z podaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację przedstawiono w tablicach 8.1.(8.2.

Tablica 8.1. Harmonogram działań do roku 2012

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu prowadzonej przez władze lokalne gospodarki odpadami | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Aktualizacja przepisów porządkowych – „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie” | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Organizacja i wdrażanie systemów selektywnego gromadzenia wybranych rodzajów odpadów | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Przebudowa składowiska w Błachowie | x | x |  |  |  |  |  |  |  |

Poniżej w tablicach 8.2.i 8.3. zestawiono planowane działania organizacyjne, techniczne 
i inwestycyjne służące realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Tablica 8.2. Krótkoterminowy plan działań obejmujący okres 4 lat

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia i zadania | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Szacunkowe koszty tys.PLN | Główne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami |
| 1A | Przekazanie ogólnych informacji o zasadach funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami – druk ulotek | 2004-2007 | Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej (GPEE), Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej (PCEE) | 2004 – -- 2005 – 1 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 1B | Przekazanie informacji o oczekiwanych efektach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – -- 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 1C | Uchwalenie nowego regulaminu porządku i czystości w gminie uwzględniających selektywne gromadzenie odpadów | 2004-2007 | Rada Gminy | 2004 – -- 2005 – 1 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 2. | Promowanie technologii małoodpadowych |
| 2A | Stworzenie punktu informacyjnego o możliwościach wprowadzenia (zmiany) technologii małoodpadowych | 2004-2007 | Burmistrz, Starostwo Powiatowe | 2004 – -- 2005 – 0,5 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 2B | Opracowanie zasad pomocy (np. ulgi) podmiotom wprowadzającym nowoczesne technologie małoodpadowe lub prowadzących działania proekologiczne | 2004-2007 | Burmistrz, Starostwo Powiatowe | 2004 – -- 2005 – 1 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 3. | Ewidencjonowanie odpadów |
| 3A | Kontrola zgodności wytwarzanych odpadów z uzyskanymi zezwoleniami na wytwarzanie i składanymi informacjami | Zadania ciągłe | Starostwo Powiatowe, WIOŚ | 2004 – -- 2005 – 2 2006 – 1 2007 – 0,5 | Środki własne |
| 2B | Ewidencja firm wywozowych i instalacji odzysku unieszkodliwiania odpadów – kontrola zezwoleń i funkcjonowania | Zadania ciągłe | Starostwo Powiatowe, WIOŚ | 2004 – -- 2005 – -- 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 3C | Wprowadzenie jednolitego systemu ewidencji odpadów zgodnego z założeniami systemu wojewódzkiego | 2004-2007 | Starostwo Powiatowe | 2004 – -- 2005 – -- 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 3D | Informowanie o wynikach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | Zadania ciągłe | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – -- 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 4. | Opracowanie zasad funkcjonowania systemu |
| 4A | Opracowanie i przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami | 2004-2005 | Burmistrz | --- | Środki własne |
| 4B | Włączenie gminy Dobrodzień do struktury organizacyjnej posiadającej składowisko odpadów | 2004-2007 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | --- | Środki własne |
| 5. | Organizacja systemu zbiórki komunalnych odpadów zmieszanych |
| 5A | Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru komunalnych odpadów zmieszanych | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – 4 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 5B | Budowa systemu zbiórki odpadów opakowaniowych – zakup pojemników i worków dla poszczególnych typów zabudowy | 2004-2007 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2004 – -- 2005 – 12 2006 – 12 2007 – 12 | Środki własne |
| 5C | Budowa uzupełniającego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych w miejscach publicznych i placówkach oświatowych – zakup lub docelowe rozstawienie pojemników | 2004-2007 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2004 – -- 2005 – 8 2006 – 8 2007 – 8 | Środki własne |
| 6. | Organizacja systemu selektywnej zbiórki organicznych odpadów komunalnych |
| 6A | Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów organicznych z poszczególnych źródeł | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – 16 2006 – 9 2007 – -- | Środki własne |
| 6B | Budowa systemu zbiórki odpadów organicznych z gospodarstw domowych w rejonach zabudowy jednorodzinnej i wiejskiej rozproszonej | 2004-2007 | Burmistrz Mieszkańcy | 2004 – -- 2005 – 40 2006 – 20 2007 – 15 | Środki własne |
| 6C | Wykonanie inwentaryzacji ilości i jakości powstających osadów ściekowych. | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – 5 2006 – 4 2007 – 4 | Środki własne |
| 7. | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych |
| 7A | Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 | Burmistrz, Starostwo Powiatowe | 2004 – -- 2005 – 3 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 7B | Wybranie firmy odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 | Burmistrz, Starostwo Powiatowe | 2004 – -- 2005 – 2 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |

| 7C | Przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń technicznych zawierających PCB oraz miejsc prawdopodobnego występowania tych substancji jako zanieczyszczenia środowiska. | 2004-2007 | Wojewoda, Starostwo Powiatowe | --- | Środki własne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7D | Gromadzenie danych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu. | 2004-2007 | Starostwo Powiatowe | --- | Środki własne |
| 7E | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych szczególnych jak: odpady azbestowe, odpady zawierające PCB, baterie, akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin oraz oleje. | 2004-2007 | Burmistrz, Starostwo Powiatowe | 2004 – -- 2005 – 5 2006 – 5 2007 – 5 | Środki własne |
| 8. | Organizacja systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, z sektora budowlanego oraz wraków pojazdów |
| 8A | Opracowanie zasad gromadzenia i odbioru odpadów wielkogabarytowych, z sektora budowlanego i wraków pojazdów | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – 4 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 8B | Budowa systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, z sektora budowlanego i wraków pojazdów | 2004-2007 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2004 – -- 2005 – 7 2006 – 7 2007 – 5 | Środki własne |
| 9. | Właściwe zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów |
| 9A | Zapewnienie możliwości prowadzenia odzysku selektywnie zebranych frakcji odpadów (odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe, z sektora budowlanego) – podpisanie stosownych porozumień z funkcjonującymi instalacjami | 2004-2007 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2004 – -- 2005 – 3 2006 – 3 2007 – 3 | Środki własne |
| 9B | Prowadzenie odzysku odpadów zgodnie z przyjętymi założeniami | Zadania ciągłe | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – 4 2006 – 4 2007 – 4 | Środki własne |
| 10. | Właściwe unieszkodliwienie odpadów nie nadających się do dalszego zagospodarowania |
| 10A | Likwidacja nielegalnych składowisk | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – 10 2006 – 8 2007 – 6 | Środki własne |
| 10B | Eksploatacja istniejącego składowiska odpadów w Błachowie | 2004-2007 | Burmistrz, Zarządca składowiskiem | 2004 – -- 2005 – 30 2006 – 40 2007 – 30 | Środki własne |
| 10C | Zamknięcie i rekultywacja istniejącego składowiska w Błachowie | 2004-2007 | Burmistrz, Zarządca składowiskiem | 2004 – -- 2005 – -- 2006 – -- 2007 – 250 | Środki własne, WFOŚiGW |
| 10D | Zapewnienie możliwości prowadzenia unieszkodliwiania odpadów których nie udało się poddać odzyskowi – podpisanie porozumień z instalacjami do unieszkodliwiania odpadów | 2004-2007 | Burmistrz | 2004 – -- 2005 – -- 2006 – -- 2007 – -- | Środki własne |
| 11. | Prowadzenie edukacji wśród osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację gospodarki odpadami na terenie gminy |
| 11A | Szkolenia, wykłady, wyjazdy „techniczne” itp. | 2004-2007 | GPEE, PCEE, Burmistrz, Starostwo Powiatowe, Organizacje pozarządowe | 2004 – -- 2005 – 3 2006 – 3 2007 – 2 | Środki własne |
| 12. | Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców |
| 12A | Akcja ulotkowa, wykłady, festyny itp. | 2004-2007 | GPEE, PCEE, Burmistrz, Starostwo Powiatowe, Organizacje pozarządowe | 2004 – -- 2005 – 4 2006 – 4 2007 – 4 | Środki własne |
| Koszty łączne | 2004 – -- 2005 – 166,5 2006 – 148,5 2007 – 348,5 |  |

Tablica 8.3 Długoterminowy program strategiczny obejmujący okres co najmniej 8 lat

| Lp. | Planowane przedsięwzięcia i zadania | Termin realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Szacunkowe koszty tys.PLN | Główne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Krótkoterminowy plan działań obejmujący okres 4 lat (patrz tablica 8.2.) |  |  |  |  |
| 2. | Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych wraz z punktem waloryzacji | Zadania ciągłe | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2008 – 9 2009 – 9 2010 – 9 2011 – 9 | Środki własne, GFOŚiGW |
| 3. | Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wraz z punktem zbiórki | Zadania ciągłe | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2008 – 5 2009 – 5 2010 – 5 2011 – 5 | NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 4. | Doskonalenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2008-2011 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2008 – 3 2009 – 3 2010 – 3 2011 – 3 | Środki własne, WFOŚiGW |
| 5. | Dalsza rekultywacja i monitoring składowiska | 2008-2011 | Burmistrz, Zarządca składowiska | 2008 – 12 2009 – 12 2010 – 12 2011 – 12 | Środki własne |
| 6. | Organizacja zbiórki odpadów biodegradowanych wraz z zakupem pojemników | 2008-2011 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2008 – 9 2009 – 9 2010 – 9 2011 – 9 | Środki własne |
| 7. | Intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej | 2008-2011 | Burmistrz, starostwo, podmioty gospodarcze, szkoły | 2008 – 2 2009 – 2 2010 – 2 2011 – 2 | Środki własne, GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 8. | Zapewnienie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy | Zadania ciągłe | Burmistrz, podmioty gospodarcze | 2008 – 1 2009 – 1 2010 – 1 2011 – 1 | Środki własne |
| 9. | Wdrażanie systemu kontroli uczestnictwa w zorganizowanym odbiorze odpadów | 2008-2011 | Burmistrz, Przedsiębiorstwo wywozowe | 2008 – 3 2009 – 2 2010 – 2 2011 – 1 | Środki własne |
| 10. | Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych szczególnych jak: odpady azbestowe, zawierające PCB, baterie, akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin oraz oleje | 2008-2011 | Burmistrz, wojewoda, Starostwo Powiatowe | 2008 – 3 2009 – 3 2010 – 2 2011 – 1 | Środki własne |
| 11. | Inicjowanie i organizowanie form pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest - dotowanie mieszkańcom usuwania azbestowych pokryć dachowych | 2008-2011 | Burmistrz, Starostwo Powiatowe | 2008 – 25 2009 – 25 2010 – 20 2011 – 15 | Środki własne, WFOŚiGW |
| Koszty łączne | 2008 – 72 2009 – 71 2010 – 65 2011 – 58 |  |

Wprowadzenie omówionych powyżej elementów systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem nakładów na jego budowę i obsługę. Do głównych nakładów należy zaliczyć nakłady na:

- system gromadzenia odpadów – koszt zakupu pojemników i worków,

- system zbiórki odpadów – koszt obsługi rozstawionych pojemników (worków),

- odzysk odpadów – koszt budowy i eksploatacji odpowiedniej instalacji,

- unieszkodliwienie odpadów – koszty budowy (rozbudowy), eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji oraz monitoringu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej składowiska odpadów,

- akcję informacyjno-edukacyjną.

Na etapie niniejszego opracowania nie można dokładnie określić ostatecznych kształtów i ram systemu gospodarki odpadami jakie zostaną ostatecznie przyjęte do realizacji na terenie gminy Dobrodzień. Tym samym nie można określić pełnych nakładów finansowych jakie będą konieczne do poniesienia na stworzenie i funkcjonowanie danego systemu.

Jednak w celu uzyskania w miarę pełnego obrazu systemu gospodarki odpadami poniżej przedstawiono szacunkowe nakłady jednostkowe na poszczególne elementy systemu gospodarki odpadami.

Przedstawione poniżej zestawienie nakładów inwestycyjnych nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych związanych z funkcjonowaniem omówionego systemu gospodarki odpadami. Należą do nich m.in.:

- koszty paliwa,

- amortyzacja użytkowanego sprzętu,

- koszty energii elektrycznej,

- koszty zatrudnienia pracowników,

- koszty lokalizacyjne (podatki gruntowe), itp.

Gromadzenie odpadów

Stworzenie systemu zbiórki odpadów będzie wiązało się z rozstawieniem nowych lub uzupełnieniem już wykorzystywanych pojemników oraz zakupem zestawów workowych. 
W związku z koniecznością rozszerzenia systemu selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów będą one zbierane w różnego rodzaju pojemnikach.

Na podstawie wyliczeń ilości poszczególnych rodzajów pojemników niezbędnych do stworzenia systemu selektywnej zbiórki w tablicy 8.4 przedstawiono szacunkowe koszty ich zakupu.

Tablica 8.4 Zestawienie kosztów zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów według
                    przyjętych założeń

| Rodzaj pojemników | Ilość pojemników lub worków | Cena jednostkowa | Łączny koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady zmieszane |
| Zabudowa jednorodzinna – pojemnik 120 dm3 | 1412 | 95,00 | 134 330,00 |
| Zabudowa wielorodzinna – pojemnik 1100 dm3 | 56 | 720,00 | 40 320,00 |
| Odpady opakowaniowe |
| Zabudowa jednorodzinna – worek na odpady 120 dm3, kolorowy | 50 832 | 0,38 | 19 316,00 |
| Zabudowa wielorodzinna – pojemnik do segregacji 1100 dm3 | 224 | 750,00 | 168 000,00 |
| System uzupełniający – pojemnik do segregacji 480 dm3, Borowik | 14 | 600,00 | 8 400,00 |
| System uzupełniający – pojemnik do segregacji 1100 dm3 | 16 | 750,00 | 12 000,00 |
| Razem | 382 366,00 |

Uwaga: ceny wg katalogu Biura Handlowego ABRYS Technika (luty 2004 r.); do podanych cen należy doliczyć odpowiedni podatek VAT

Zestawione w powyższej tablicy koszty zakupu pojemników dotyczą stworzenia całego systemu zbiórki od podstaw. W rzeczywistości będą one jednak niższe z uwagi na fakt już użytkowania pewnej ilości pojemników zwłaszcza do zbiórki odpadów zmieszanych.

Transport odpadów

W zależności od przyjętego do realizacji systemu zbiórki będzie trzeba dostosować właściwy system transportu odpadów. Odpowiednie środki transportu do obsługi systemu zapewni przedsiębiorstwo obsługujące (wywozowe).

Odzysk odpadów

Przyjmując system gospodarki odpadami oparty na selektywnej zbiórce poszczególnych frakcji odpadów konieczne jest zapewnienie możliwości dalszego ich odzysku. W związku 
z nieplanowaniem lokalizacji na terenie gminy Dobrodzień instalacji do odzysku należy go prowadzić w instalacjach zlokalizowanych poza granicami gminy. Poniżej przedstawiono szacunkowe nakłady inwestycyjne Lokalnego Punktu Waloryzacji Surowców Wtórnych (LPWSW) wraz z Lokalnym Punktem Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (LPGON) jako elementów infrastruktury technicznej wspomagającej zaproponowany system gospodarki odpadami na terenie gminy. Założenie LPWSW oraz LPGON przewidują w nim tymczasowe gromadzenie odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych oraz budowlanych. Jednocześnie następowałoby tu wstępne przygotowanie poszczególnych frakcji do odzysku, np. ręczne podczyszczenie odpadów opakowaniowych.

Łączny koszt inwestycyjny ww. punktów można szacować na sumę około 180 tyś. zł w tym:

- hala będąca punktem przetrzymania odpadów niebezpiecznych oraz demontażu odpadów wielkogabarytowych					ok. 75 tys. zł,

- wyposażenie punktu przetrzymania odpadów niebezpiecznych (specjalistyczne kontenery, sorbenty neutralizujące)					ok. 10 tys. zł,

- wyposażenie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych (narzędzia proste, przecinaki, rozporniki)						ok. 20 tys. zł,

- powierzchnie utwardzone						ok. 50 tys. zł,

- kontenery i boksy na poszczególne frakcje odpadów		ok. 25 tys. zł.

Unieszkodliwianie odpadów

Zgodnie z założeniami decyzji Starosty Oleskiego gmina Dobrodzień jest zobowiązania do 01 stycznia 2006 r. przeprowadzić przebudowę składowiska w Błachowie z uwagi na nie spełnienie wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
(Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Z chwilą jego zamknięcia konieczne będzie przeprowadzenie rekultywacji składowiska. Szacunkowe koszty przeprowadzenia rekultywacji technicznej i biologicznej powierzchni wysypiska wynoszą około 60 zł/m2.

Dodatkowym kosztem związanym z zamknięciem i rekultywacją składowiska jest prowadzenie monitoringu jego oddziaływania na środowisko przez okres 30 lat (faza poeksploatacyjna). Szacując koszty monitoringu przyjęto minimalny konieczny zakres prowadzonych badań (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu skadowisk odpadów – Dz. U. Nr 220, poz. 1858) w ciągu roku:

- 2x wód podziemnych z trzech piezometrów,

- 2x wód powierzchniowych,

- 2x gazu wysypiskowego,

- 2x wód odciekowych,

- 1x stopień osiadania,

- codziennie opadu atmosferycznego.

Łączne szacunkowe koszty badań ocenia się na około 15 tys. zł. Do kosztów tych należy doliczyć także ewentualnie koszt montażu urządzeń umożliwiających prowadzenie monitoringu (piezometry, studnie odgazowania).

Akcja informacyjno-edukacyjna

Koszt prowadzenia akcji zależy w dużej mierze od zasięgu planowanych działań i ich intensywności. Wśród planowanych działań istotne koszty stanowić mogą:

- druk ulotek informacyjnych, plakatów i ich kolportaż,

- zamieszczanie płatnych ogłoszeń na bilboardach, w lokalnej prasie i w radiu,

- przeszkolenie pracowników samorządowych, nauczycieli, dziennikarzy oraz pracowników firm obsługujących system gospodarki odpadami.

Według danych szacunkowych koszt zaproponowanych elementów akcji edukacyjno-informacyjnej kształtować się będzie następująco:

  - druk ulotek – dwustronnych, kolorowych formatu A4 – 0,18 zł/szt. oraz dodatkowo 1000(1700 zł za przygotowanie projektu,

  - druk ulotek dwustronnych do cięcia lub zginania, format A4 – 1,00 zł/szt. oraz 
300(500 zł za przygotowanie projektu,

  - kolportaż ulotek – wysyłka Pocztą Polską jako druki – 1,30 zł/szt.,

  - druk plakatu – format A2 – 1,25 zł/szt. oraz 300(500 zł za przygotowanie projektu, format A1 – 2,45 zł/szt. oraz 300(500 zł za przygotowanie projektu,

  - druk 25 sztuk bilboardów propagujących prowadzone działania ok. 7800 zł + VAT 
(4 kolory) oraz wynajem tablic pod plakaty 1100 zł/miesiąc (nieoświetlone) oraz
1225 zł/miesiąc (oświetlone),

  - zamieszczenie reklamy w gazecie regionalnej (tygodnik) 200(250 zł + VAT w jednym numerze,

  - honorarium zaproszonych ekspertów - 300(400 zł z VAT za jeden wykład.

# Źródła finansowania inwestycji

Inwestycje związane z gospodarką odpadami mogą być finansowane ze źródeł:

- publicznych, jak budżet państwa, miasta, gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatnych, jak banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa leasingowe,

- prywatno-publicznych, np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Środki zewnętrzne do realizacji planów gospodarki odpadami dostarczane są z:

- Funduszów ekologicznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusz gminny).

Finansowanie inwestycji odbywa się w formie pożyczek i dotacji. NFOŚIGW gospodaruje również środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, ISPA). WFOŚiGW daje priorytet zadaniom realizowanym na poziomie gminy.

Warunki udzielania kredytów:

- udokumentowany wymierny efekt ekonomiczny,

- prawne zabezpieczenie spłaty kredytów,

- potwierdzone inne źródła finansowania w tym 20 % udziału własnego,

- zdolność podmiotu do spłaty zadłużenia,

- zatwierdzona dokumentacja techniczna inwestycji,

Dotacje udzielane są m.in. na edukację ekologiczną.

- Fundacji i programów pomocowych.

Oferują pomoc w formie dotacji m.in. na działalność edukacyjno - informacyjną 
i przedsięwzięcia. Na terenie kraju działają m.in. następujące fundacje ekologiczne: Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, Fundacja Ekofundusz, Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej, Program Małych Dotacji GEF, Duński Fundusz Pomocowy Ochrony Środowiska dla Europy Wschodniej i Centralnej – DANCEE.

- Banków wspierających inwestycje ekologiczne, jak m.in.: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Wspólnoty Europejskiej S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A.

- Instytucji leasingowych zajmujących się finansowaniem gospodarki odpadami: BEL Leasing Sp. z o.o., BISE Leasing SA, Centralne Towarzystwo Leasingowe SA, Centrum Leasingu i Finansów Sp. z o.o., Europejski Fundusz Leasingowy SA.

- Funduszy inwestycyjnych działających na zasadach inwestycji kapitałowej.

# Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Podstawowym celem w planowaniu inwestycji związanych z gospodarką odpadami jest minimalizacja szkodliwego oddziaływania odpadów na zdrowie ludzi i na środowisko. Zaproponowany w niniejszym planie system gospodarki odpadami realizuje ten cel dzięki wprowadzeniu segregacji odpadów „u źródła”, co poprzez wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:

- surowców wtórnych,

- odpadów biodegradowalnych,

- odpadów niebezpiecznych

pozwoli na ograniczenie ilości odpadów kierowanych z gminy Dobrodzień na składowisko.

Zmniejszenie ilości składowanych odpadów niesie ze sobą szereg korzyści dla środowiska przez zmniejszenie uciążliwości, jakie wywołuje proces składowania odpadów, tj.:

- ograniczenie powierzchni zajmowanej przez składowisko,

- przedłużenie czasu eksploatacji składowiska odpadów,

- ograniczenie emisji toksycznego i wybuchowego gazu wysypiskowego zawierającego m.in. metan, tlenek węgla, siarkowodór,

- ograniczenie emisji aerozoli zawierających szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy,

- ograniczenie emisji odorów,

- ograniczenie emisji hałasu związanego z pracą sprzętu na składowisku.

Docelowo zgodnie z WPGO przewiduje się likwidację składowiska odpadów w Błachowie.

Ponadto wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zapobiega przedostawaniu się do środowiska zawartych 
w odpadach substancji niebezpiecznych i umożliwia poddanie ich innym, bezpiecznym metodom utylizacji.

Poza ww. korzyściami, segregacja odpadów „u źródła” pozwala na poddanie recyklingowi zawartych w odpadach surowców wtórnych, powtórne ich wykorzystanie, a tym samym zaoszczędzenie surowców pierwotnych.

Wydzielone bioodpady poddawane procesowi recyklingu organicznego, nie tylko nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, ale także służą do produkcji ekologicznego, bezpiecznego dla środowiska nawozu, jakim jest kompost.

Wdrożenie planowej gospodarki odpadami opartej na segregacji odpadów, powtórnym wykorzystaniu surowców wtórnych i bioodpadów stanowi istotne narzędzie w dążeniu do poprawy stanu środowiska, zgodnie z wymaganiami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

# Sposób monitoringu i oceny wdrażana planu

Nadzór nad realizacją przyjętego systemu gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień sprawują władze gminy.

Powodzenie wdrożenia systemu gospodarowania odpadami uzależnione jest od akceptacji społeczeństwa, stąd konieczne jest prowadzenie skutecznej akcji informacyjnej wśród mieszkańców m.in. przez Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej utworzony 
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie nieodzowna jest systematyczna kontrola i ocena funkcjonowania wszystkich jego elementów.

Ocena efektywności zbiórki odpadów powinna dotyczyć:

- efektów ilościowych zbiórki,

- efektów jakościowych zbiórki,

- jakości obsługi systemu,

- wyników finansowych.

Ocena ilościowych i jakościowych efektów zbiórki surowców i odpadów oraz jakości obsługi systemu powinna dotyczyć każdego pojemnika, ulicy, dzielnicy itp. oraz całego terenu gminy. W celu zebrania danych do oceny ilościowej i jakościowej zaleca się wprowadzenie obowiązku obserwowania efektów zbiórki przez pracowników transportu obsługujących odbiór odpadów, polegający np. na wizualnej ocenie i odnotowaniu:

- stopnia wypełnienia każdego opróżnianego pojemnika i odbieranego worka w skali 
1 – 100 %,

- stopnia czystości (jednorodności) zawartości pojemnika lub worka np. w skali ocen od 
„0” – odpady zmieszane do „4” – surowiec czysty i jednorodny.

Powyższe dane powinny być zbierane stale i systematycznie analizowane np. za pomocą map efektywności zbiórki danego surowca i informacji z oceny jakościowej.

Kontrola prawidłowości przebiegu i efektywności zbiórki dotyczy nie tylko zbiórki surowców wtórnych, ale także gromadzonych oddzielnie odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych itp.

Na podstawie uzyskanych rezultatów można podjąć decyzje zmierzające do poprawy efektów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, np.:

- zmiana lokalizacji pojemników,

- rozstawienie dodatkowych pojemników,

- zmiana częstotliwości odbioru,

- przeprowadzenie dodatkowej akcji informacyjno-edukacyjnej.

Ocena jakości obsługi systemu powinna być dokonywana okresowo i polegać m. in. na:

- sprawdzeniu stanu pojemników i napisów informacyjnych,

- sprawdzeniu czystości wokół pojemników,

- analizie opinii społecznej.

Ocena wyników finansowych zbiórki powinna być oparta o systematyczne ewidencjonowanie kosztów zbiórki i przygotowania surowców do odbioru oraz dochodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych. Niezbędne jest tutaj wyodrębnienie z całości kosztów firmy kosztów pozyskania danego surowca. Decyzje o rozwoju zbiórki powinny być skorelowane 
z osiąganymi wynikami finansowymi.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem opracowania jest plan gospodarki odpadami dla gminy Dobrodzień (województwo opolskie, powiat oleski). Plan stanowi integralną część programu ochrony środowiska gminy Dobrodzień.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest sprawne wprowadzenie racjonalnej gospodarki całością odpadów powstających na terenie gminy Dobrodzień oraz dostosowanie działań gminy w zakresie gospodarowania odpadami do obowiązujących wymagań prawnych.

Zakres opracowania jest zgodny z wymaganiami art. 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 z 2003, poz. 620).

Niniejszy plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie gminy, 
a w szczególności odpady komunalne, wraz z zawartymi w ich strumieniu odpadami niebezpiecznymi i odpadami ulegającymi biodegradacji, odpady budowlane, wraki samochodowe oraz odpady niebezpieczne medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Plan gospodarki odpadami opracowany został zgodnie z planami wyższego szczebla, 
z polityką ekologiczną państwa oraz obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami aktami prawnymi (punkt 1.3. opracowania).

Podstawą zaprojektowanego systemu gospodarki odpadami była inwentaryzacja terenu gminy oraz analiza aktualnego stanu gminnej gospodarki odpadami, przeprowadzona w oparciu 
o informacje zebrane w gminie, dostępne materiały źródłowe oraz wizję lokalną instalacji unieszkodliwiania odpadów (składowiska) oraz terenów potencjalnej lokalizacji projektowanych obiektów gospodarki odpadami.

Analiza aktualnie prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Dobrodzień wykazała, że system gospodarki tymi odpadami obejmuje głównie zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach i kontenerach, bez wyodrębniania z ich strumienia odpadów niebezpiecznych takich, jak świetlówki, przeterminowane leki, baterie itp., a następnie ich deponowaniu na składowisku odpadów w Błachowie.

W 2003 r. w gminie Dobrodzień zebrano i zdeponowano na gminnym składowisku 3 480 Mg odpadów komunalnych. Jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów w 2003 r. wyniósł 322 kg/M x rok.

Transport odpadów na składowisko prowadzony jest przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie gminy Dobrodzień w ograniczonym zakresie. Objęte są nią tereny kilku sołectw, gdzie zlokalizowano kontenery do wydzielania tworzyw sztucznych, szkła i makulatury. Wydzielane surowce odbierane są przez firmę SITA Częstochowa i przekazywane specjalistycznym firmom skupującym surowce wtórne.

W 2003 r. firma odebrała i przekazała do odzysku i unieszkodliwienia 6,83 Mg surowców wtórnych.

W związku z faktem, że w gminie nie przeprowadzono badań składu morfologicznego odpadów, dla celów niniejszego planu przyjęto typową charakterystykę odpadów komunalnych z terenów miejsko-wiejskich, zgodnie z informacjami WIOŚ w Opolu.

Ilość odpadów niebezpiecznych (m.in. zużytych świetlówek, baterii, przeterminowanych leków, strzykawek, opakowań po lekach, środkach ochrony roślin, aerozolach, farbach, klejach i olejach silnikowych) znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych, w oparciu o wskaźnik wynosi 29,7 Mg/rok i 2,75 kg/M rok.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Błachowie, na które wywożone są odpady komunalne z terenu gminy zlokalizowane jest w odległości około 300 m na północ od drogi krajowej nr 46 i obejmuje powierzchnię 3,76 ha. Na podstawie bieżącego przeglądu stanu technicznego składowiska odpadów wymaga ono gruntowej modernizacji zgodnie z decyzją Starosty Oleskiego, polegającej na przebudowie systemu drenażu wód odciekowych wraz ze zbiornikiem na gromadzenie odcieków, otoczeniu pasem zieleni złożonym z drzew i krzewów, zainstalowaniu wagi samochodowej, zabezpieczeniu przed dostępem osób nieuprawnionych, zainstalowaniu systemu monitoringu. Termin przebudowy składowiska upływa 1 stycznia 2006 r.

Drugą grupę odpadów generowanych w gminie Dobrodzień stanowią odpady pochodzące z podmiotów gospodarczych (inne niż komunalne i niebezpieczne). Do głównych producentów tego rodzaju odpadów na terenie gminy należą producenci przemysłu drzewnego i meblarskiego.

W strukturze odpadów przemysłowych dominują odpady z obróbki drewna, odpady z energetycznego spalania paliw oraz osady z oczyszczalni ścieków, popioły lotne i żużle ze spalania paliw. W sektorze gospodarczym działającym na terenie gminy Dobrodzień w 2003 r. wytworzono ok. 5381 Mg odpadów.

Odpady przemysłowe w większości wykorzystywane są powtórnie w procesach produkcyjnych i spalane w przyzakładowych kotłowniach (odpady drewna), natomiast pozostałe deponowane są na składowisku odpadów Błachowie.

Odpady niebezpieczne (inne niż komunalne) w gminie Dobrodzień wytwarzane są w sektorze gospodarczym, punktach usługowo-rzemieślniczych oraz placówkach opieki medycznej i weterynaryjnej. Na podstawie Decyzji Starosty Oleskiego określających dopuszczalną ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów przez poszczególne podmioty gospodarcze ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie gminy wynosi 305,02 Mg/rok.

Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi wynika z obowiązków określonych w Decyzjach Starosty Powiatowego. Odpady niebezpieczne z terenu gminy odbierane są na podstawie indywidualnych umów przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia na odbiór i unieszkodliwiane odpadów. Odpady niebezpieczne unieszkodliwiane są poza terenem gminy.

Na podstawie analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień, analizy obowiązujących przepisów prawnych oraz prognoz dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych opracowano system gospodarki odpadami w gminie oparty na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

Projektowany system racjonalnej gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi w gminie wykorzystuje ponadto techniki i technologie gospodarki odpadów takie jak:

- transport (wywóz) odpadów z selektywnej zbiórki,

- zbiórka, transport (wywóz) i utylizacja odpadów wielkogabarytowych,

- transport i utylizacja odpadów budowlanych,

- transport (wywóz) i unieszkodliwienie martwych zwierząt z indywidualnych gospodarstw rolnych,

- waloryzacja surowców wtórnych,

- recykling organiczny bioodpadów,

- zagospodarowanie surowców wtórnych,

- zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- składowanie.

System zaprojektowano dla przewidywanej, na podstawie prognozy demograficznej, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w perspektywie ośmiu lat:

- rok 2005 – 10764 mieszkańców - 3652 Mg/rok,

- rok 2008 – 10708 mieszkańców - 3897 Mg/rok,

- rok 2012 – 10633 mieszkańców - 4227 Mg/rok.

Selektywną zbiórką objęty będzie cały obszar gminy Dobrodzień, zarówno tereny zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej.

Na terenie zabudowy jednorodzinnej wprowadzona zostanie bezpośrednia segregacja odpadów do różnokolorowych worków. Odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu surowców wtórnych) będą zbierane do czarnych worków lub eksploatowanych obecnie pojemników.

Mieszkańcy terenów zabudowy wielorodzinnej będą selekcjonować surowce wtórne do różnokolorowych pojemników. Pozostałe odpady zmieszane będą zbierane do eksploatowanych obecnie kontenerów i pojemników.

W projektowanym systemie przyjęto założenie, że zbierane na terenie gminy odpady komunalne będą:

- zbierane i wywożone poza teren gminy lub – opcjonalnie – dostarczane do Lokalnego Punktu Waloryzacji Surowców Wtórnych				surowce wtórne,

- zbierane i wywożone poza teren gminy lub – opcjonalnie – dostarczane do Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych		       odpady niebezpieczne,

- dostarczane na składowiska odpadów					pozostałe odpady.

Szczegóły organizacyjne systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Dobrodzień przedstawiono w punktach 5.1. ( 5.5. niniejszego opracowania.

W Lokalnym Punkcie Waloryzacji Surowców Wtórnych (LPWSW) zgromadzone będą i doczyszczone surowce pochodzące ze zbiórki selektywnej prowadzonej na terenie gminy. Po zgromadzeniu ilości transportowej będą przekazywane odbiorcom surowców wtórnych. Wymagania dotyczące budowy i organizacji LPWSW przedstawiono w punkcie 5.4. opracowania.

Odpady niebezpieczne znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych będą z niego wydzielane „u źródła”, a następnie:

- zbierane przez podmiot posiadający wymagane pozwolenia na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych poza terenem gminy lub –opcjonalnie- zbierane i gromadzone w Lokalnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych zorganizowanym na terenie gminy,

- zbieranie w Miejscach Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych, jak apteki - zbiórka nieużytecznych lekarstw, szkoły - zbiórka baterii, punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne - zbiórka akumulatorów i baterii, wybrane sklepy - opakowania po środkach ochrony roślin.

Odpady wielkogabarytowe powstające okresowo na terenie gminy będą okresowo odbierane od mieszkańców. Proponuje się następujące możliwości odbioru:

- indywidualny dowóz do Lokalnego Punktu Waloryzacji Surowców Wtórnych lub miejsca na terenie gminy wskazanego przez podmiot zajmujący się organizacją zbiórki,

- okresowa zbiórka objazdowa,

- odbiór „na telefon”.

Rozstawienie kontenerów na terenie gminy powinno być poprzedzone odpowiednią akcją informacyjną.

Odpady budowlane powstające na terenie gminy okresowo podczas prac remontowych rozbiórkowych itp. będą dowożone z miejsca ich powstawania do wyznaczonego boksu zlokalizowanego w Lokalnym Punkcie Waloryzacji Surowców Wtórnych przez wytwarzających te odpady (firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe) lub miejsca na terenie gminy wskazanego przez podmiot zajmujący się organizacją zbiórki. Należy również stworzyć możliwość odbioru odpadów budowlanych „na telefon” bezpośrednio od wytwórców.

Odbiór martwych zwierząt powinien się odbywać bezpośrednio z gospodarstw indywidualnych i być realizowany przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne pozwolenia. Firma ta powinna się również zajmować zbieraniem zwłok zwierzęcych 
z obszaru gminy. Usługi firmy powinny być dostępne „na telefon”, a finansowanie z budżetu gminy powinno dotyczyć jedynie zwierząt nie posiadających właścicieli (bezpańskie).

W koncepcji przewiduje się również zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze służby zdrowia oraz jednostek działalności gospodarczej.

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze służby zdrowia oraz jednostek działalności gospodarczej na terenie gminy powinno opierać się na przestrzeganiu obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, tj. w oparciu o:

- posiadanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, decyzje zatwierdzające programy ich zagospodarowania lub przedkładanie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych i sposobach ich zagospodarowania,

- prowadzenie pełnej ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów,

- przekazywanie wytworzonych odpadów specjalistycznym firmom, celem ich unieszkodliwienia.

Proponowany system nie obejmuje utylizacji wraków samochodowych. Właściciele pojazdów wycofanych z ruchu, w myśl obowiązujących przepisów, mają obowiązek oddania ich do punktów złomowania posiadających wymagane zezwolenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu aktualnego gospodarki odpadami w gminie oraz celem realizacji przyjętego systemu gospodarki odpadami założono do realizacji w latach 2004 – 2011 następujące zadania strategiczne:

- wprowadzenie systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy,

- bieżąca likwidacja dzikich wysypisk,

- przeprowadzenie modernizacji i dostosowania składowiska (punkt 2.7. niniejszego opracowania) do wymogów ustawy, zgodnie z decyzją Starosty Oleskiego,

- wdrażanie technologii niskoodpadowych (BAT),

- zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi.

Ponadto do realizacji w perspektywie najbliższych lat, tj. 2004 – 2007 zakłada się następujące zadania krótkoterminowe:

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej,

- organizacja obwoźnego (ruchomego) systemu zbiórki odpadów opakowaniowych (surowców wtórnych) przez podmiot spoza terenu gminy,

- organizacja obwoźnego (ruchomego) systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych przez podmiot spoza terenu gminy,

- rozwijanie i wspieranie indywidualnych form utylizacji odpadów organicznych.

Cele niniejszego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Dobrodzień są zgodne z celami krótkookresowymi i długookresowymi Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego odnoszącymi się do:

- objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów oraz podniesienia skuteczności selektywnej zbiórki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- intensyfikacji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażania nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Planowane inwestycje związane z gospodarką odpadami mogą być finansowane ze źródeł:

- publicznych, jak budżet państwa, miasta, gminy lub pozabudżetowych instytucji publicznych,

- prywatnych, jak banki komercyjne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa leasingowe,

- prywatno-publicznych, np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Realizacja przyjętego systemu gospodarki odpadami będzie stanowić narzędzie służące minimalizacji szkodliwego oddziaływania odpadów na zdrowie ludzi i na środowisko poprzez:

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych, surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych, odpadów niebezpiecznych, a tym samym ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko,

- poddanie recyklingowi zawartych w odpadach surowców wtórnych, powtórne ich wykorzystanie, a tym samym zaoszczędzenie surowców pierwotnych,

- zmniejszenie uciążliwości, jakie wywołuje proces składowania odpadów - ograniczenie emisji toksycznego i wybuchowego gazu wysypiskowego, aerozoli zawierających szkodliwe dla zdrowia mikroorganizmy, odorów oraz ograniczenie powierzchni zajmowanej przez składowisko.

Nadzór nad realizacją przyjętego systemu gospodarki odpadami w gminie Dobrodzień sprawują władze gminy.

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie nadzorujący realizację przyjętego systemu powinien prowadzić kontrolę i ocenę:

- efektywności zbiórki odpadów, która powinna dotyczyć:

  - efektów ilościowych zbiórki,

  - efektów jakościowych zbiórki,

  - jakości obsługi systemu,

  - wyników finansowych,

- jakości obsługi systemu:

  - pojemników i napisów informacyjnych,

  - czystości wokół pojemników,

  - opinii społecznej.

|  | Prowadzący zadanie/etap |  | Weryfikujący |  | Zatwierdził |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | /data, podpis/ |  | /data, podpis/ |  | /data, podpis i pieczątka/ |  |